Załącznik nr 10b

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr

z dnia  12.11 2004 rok

Wieloletni program inwestycyjny

- Rozbudowa i modernizacja miejskiego 
systemu transportowego Łomży i okolic
– Fundusze strukturaalne UE**

/Dz. 600  Rozdz.60004/

Lokalizacja programu: Miasto Łomża

- Cel programu:

a/ cel strategiczny

Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę systemów transportu publicznego w celu zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej.

b/ cele bezpośrednie

- zapewnienie odpowiedniej dostępności zlokalizowanych na terenie miasta funkcji o znaczeniu lokalnym i regionalnym,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń,

- poprawa prestiżu i wizerunku miasta,

- podniesienie konkurencyjności komunikacji autobusowej w stosunku do komunikacji autobusowej w stosunku do komunikacji indywidualnej,

- zwiększenie niezawodności funkcjonowania komunikacji autobusowej,

- zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w przewozach,

- redukcja wydatków na remonty i naprawy taboru,

- redukcja skali dysproporcji między liczba taboru w ruchu i stanem inwentarzowym.

- Opis programu:

Projekt jest zgodny z celem operacyjnym zapisanym w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do 2015r. – POPRAWA SPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. Projekt wpisuje się również w Zintegrowany Plan Gospodarki Transportowej Miasta Łomży z marca 2004 r., przyjęty uchwałą Rady Miejskiej, który kładzie szczególny nacisk na wzmocnienie roli i zasięgu działania transportu zbiorowego i przewiduje przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrostu motoryzacji m.in. poprzez poprawę atrakcyjności transportu zbiorowego. Projekt spełnia generalny cel polityki transportowej Łomży, który zakłada usprawnienie i rozwój systemu transportowego w taki sposób, aby stworzyć warunki dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów, przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i cywilizacyjne.

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu miejskiej komunikacji w zakresie modernizacji linii nr 9 (Jankowo-Morgowniki) oraz utworzenie nowej linii nr 6 przez nowowybudowaną ulicę Rybaki. Uzupełnienie infrastruktury towarzyszącej realizowane jest sukcesywnie z własnych środków MPK. 
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zaplanowane są zakupy wiat autobusowych corocznie.

W ramach Projektu do zrealizowania jest zakup sześciu niskopodłogowych autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych 
z ekologicznymi silnikami EURO 3, z urządzeniami informacji audiowizualnej oraz systemem monitoringu wewnętrznego. Autobusy te będą obsługiwały nowe, przedłużone oraz istniejące linie komunikacji w Łomży i na terenie gmin ościennych (Kupiski Nowe, Kupiski Stare, Mątwica, Nowogród, Morgowniki, Jankowo).

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów., Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego , Poddziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego .

Rezultaty Programu

- skrócenie średniego czasu przejazdu między dwoma punktami sieci – 2 min.

- zwiększenie dostępności mieszkańców do transportu miejskiego – 800 osób,

- poprawa warunków podróżowania osób o ograniczonych możliwościach ruchowych i zachęcanie ich do korzystania z komunikacji zbiorowej,

- zwiększenie rzeczywistego i odczuwanego bezpieczeństwa osobistego podróżujących i kierujących pojazdami,

- podniesienie komfortu podróżowania ogółu pasażerów.

Produkty /wyniki/

- długość linii komunikacji zbiorowej – 21 km,

- liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej – 6 szt.,

- pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej – 600 miejsc.

- Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z.B. w Łomży

- Realizacja programu

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – I kw. 2005r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia –  III kw. 2006r.

- Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu: 5.400.000,00 zł w tym:

- koszty kwalifikowane – 5.400.000,00 zł

- koszty niekwalifikowane – brak

W finansowaniu projektu planuje się zaangażowanie środków budżetu miasta  oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w sposób następujący:

- wydatki kwalifikowane – EFRR 75% wydatków czyli  4.050.000,00 zł,

z tego :

- w 2005 r –  1.350.000 zł

- w 2006 r -   2.700.000 zł

- budżet miasta 25% wydatków czyli 1.350.000 zł

Całkowity udział budżetu miasta w realizacji Projektu  - 1.350.000 zł

- Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:

2005r. – 450.000 zł

2006r. -  900.000 zł

2.   Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży
 w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 677 – Al. Legionów
– Fundusze strukturaalne UE **

/Dz.600, Rozdz. 60016/

Lokalizacja programu: Miasto Łomża

1.Cel i przedmiot programu:

Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowań Al.Legionów z ulicami: Sikorskiego, Dworcową, Kopernika, Mickiewicza i  Dmowskiego wraz z przbudową systemu sterowania ruchem. Modernizacja ulicy będzie wiązała się z przebudową systemu sygnalizacji, korektą w geometrii wlotów oraz remontem nawierzchni .

a/ cel strategiczny

Cel strategiczny projektu to zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej poprzez stworzenie efektywnej i nowoczesnej infrastruktury transportowej. Cel ten wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego .

b/ cele bezpośrednie

Celem projektu jest wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego, które sprzyjać będzie wzrostowi aktywności gospodarczej w szczególności:

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów,

- usprawnienie przejazdu przez miasto Łomża,

- poprawa przepustowości dróg,

- wzrost długości polepszonych,

- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji),

- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,

- poprawa warunków komunikacji publicznej,

- poprawa dostępności do infrastruktury w tym infrastruktury drogowej.,

- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiająca szybki 
i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych.

Projekt będzie miał wieloletnie oddziaływanie na miasto i mieszkańców Łomży (63,5 tys. mieszkańców), które pełni funkcję ośrodka subregionalnego, w obszarach: edukacji – szkolnictwa średniego i wyższego, specjalistycznej opieki medycznej, kultury,sztuki,handlu i usług komercyjnych. Jest jednocześnie miejscem koncentracji pozarolniczej działalności gospodarczej i instytucji otoczenia biznesu. Funkcje te są szczególnie istotne dla otaczających Łomżę gmin Powiatu Łomżyńskiego (obejmujących obszar 1354 km2). Siedzibą Starostwa Powiatowego jest miasto Łomża, które nie wchodzi w skład powiatu i stanowi wyodrębniony powiat grodzki. Bezpośrednie oddziaływanie projektu oceniane jest na około 140 tyś mieszkańców regionu.

2.Opis programu:

Planowana inwestycja związana jest z problemem kołowej infrastruktury transportowej Najogólniej ujmując, polega na modernizacji układu komunikacyjnego miasta Łomża, w ciągu drogi Aleja Legionów . Projekt jest elementem szerszego zamierzenia mającego przyczynić się do wzrostu konkurencyjności miasta dzięki rozwojowi otoczenia infrastrukturalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Analizowany projekt jest także częścią działania dotyczącego udrożnienia niewydolności komunikacyjnej głównych ulic, prowadzących ruch przez centrum Łomży obrzeży miasta w kierunku centrum z dostosowaniem do przewidywanych natężeń ruchu.

Jedną z barier rozwojowych regionu jest istniejąca luka infrastrukturalna,
 a zwłaszcza transportowa. Jej poprawa jest jednym z nadrzędnych celów ponieważ infrastruktura transportowa jest podstawowym elementem budowy potencjału endogenicznego regionu.

W odniesieniu do układu drogowego za cele przyjmuje się poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ruchu lokalnego i ponadlokalnego – tranzyt krajowy i międzynarodowy. 
Za ważne uznano również rozwój transportu w zaspokojenia potrzeb kierunku transportu zbiorowego i ograniczenia liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) głównej trasy przelotowej i w centrum miasta Łomża.

Obecna sygnalizacja świetlna i organizacja ruchu Alei Legionów nie gwarantuje odpowiedniego poziomu obsługi ruchu przewozów towarowych i pasażerskich. Taki stan rzeczy przyczynia się do zahamowywania wymiany międzyregionalnej
 i międzynarodowej, blokuje mobilność mieszkańców, utrudnia proces aktywizacji
 i restrukturyzacji nie tylko obszarów wiejskich.

Zły stan techniczny infrastruktury dróg jest dużą przeszkodą w rozwoju przedsiębiorczości, wymianie handlowej i napływie kapitału. Wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego spowoduje wzrost aktywności i poprawę klimatu inwestycyjnego. Będzie sprzyjać rewitalizacji ośrodków miejskich - w tym Łomży. Poprawie ulegnie przepustowość i przelotowość Alei Legionów .

Główne działania w tym obszarze polegać będą na modernizacji dróg
 i ulepszaniu infrastruktury transportowej. Doprowadzi to do włączenia aglomeracji do europejskiego systemu sieci transportowych, zwiększy dostępność do miejsc mających wpływ na konkurencyjność, poprawi jakość i bezpieczeństwo podróżowania.

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Rezultaty Programu

Rezultatem projektu jest:

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów o 65 %,

- poprawa przepustowości dróg o 80 %,

- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji ) o 10 %,

- Usprawnienie przejazdu przez miasto Łomża poprzez modernizację sygnalizacji o 5 minut,

- poprawa przepustowości komunikacyjnej Łomży,

- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,

- poprawa warunków komunikacji publicznej,

- poprawa dostępności do infrastruktury,

- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiająca szybki 
i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych.

Przewiduje się, iż realizacja projektu w dłuższej (5 letniej) perspektywie przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zmniejszenia dysproporcji rozwojowej między  województwem podlaskim 
a regionami krajów Unii Europejskiej,

- utrzymanie dotychczasowych i tworzenia nowych miejsc pracy,

- oszczędności kosztów transportu (zmniejszenie kosztu przewozu jednego pasażera i tony ładunku),

- oszczędności kosztów utrzymania dróg (mniejsze koszty utrzymania nowych nawierzchni).

- wzrost dostępności do infrastruktury transportowej oraz sprawności jej funkcjonowania,

- przyrost ilości nawierzchni o dobrej jakości,

- ograniczenie kosztów akcji ratowniczych i kosztów leczenia rannych w tym całkowite wyeliminowanie wypadków będących skutkiem złego stanu nawierzchni, co zlikwiduje konieczność wypłacania odszkodowań z tego tytułu.

Produkty /wyniki/

Produktami projektu są:

- system sterowania ruchem wraz z nową organizacją ruchu,

- nowa warstwa wzmacniająca na odcinku 659,50 m od parku do sklepu „Gośka”

- warstwa ścieralna na dojazdach do skrzyżowania w ul. Mickiewicza, Sikorskiego, Dmowskiego i Kopernika,

- nawierzchnia z kostki polbruk w ul. Dworcowej 535 m2,

- warstwa ścieralna 12122 m2 - w tym poszerzenia 2808 m2

- chodniki - 2553 m2  w tym opaska 799,4 m2

- wyspy kanalizujące ruch i przejścia dla pieszych - 452 m2

- wjazdy bramowe - 636 m2

- zatoki autobusowe 223,5 m2

3.   Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji

2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u    –   Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

4.   Realizacja programu -  lata   2005-2006 .

- Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu – 4.317.538 zł, w tym :

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych – 2.653.500 zł

z tego:

w 2005 r – 2.163.156 zł

w 2006 r -     490.344 zł

- budżet Miasta Łomża – 1.664.037 zł

w tym :

- koszty kwalifikowane –  3.538.966 zł

- koszty niekwalifikowane –  778.572 zł

6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:

2005 r. -   1.349.900,00 zł

2006 r. -   314.137,00 zł

3.   Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży
 w ciągu drogi powiatowej- ul. Poznańska II etap
– Fundusze strukturaalne UE**

/Dz.600, Rozdz. 60016/

Lokalizacja programu:       Miasto Łomża

1.Cel i przedmiot programu:

a/ cel strategiczny

Cel strategiczny projektu to zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej poprzez stworzenie efektywnej i nowoczesnej infrastruktury transportowej. Cel ten wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006.

b/ cele bezpośrednie

Jedną z barier rozwojowych regionu jest istniejąca luka infrastrukturalna,
 a zwłaszcza transportowa. Jej poprawa jest jednym z nadrzędnych celów ponieważ infrastruktura transportowa jest podstawowym elementem budowy potencjału endogenicznego regionu. W odniesieniu do układu drogowego lokalnego
 i ponadlokalnego za cele przyjmuje się poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę standardu robót utrzymaniowych, nadrobienie zaległości w robotach modernizacyjnych (w tym – rehabilitacja nawierzchni) przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na obniżkę kosztów. Za ważne uznano również rozwój transportu w kierunku transportu zbiorowego i ograniczenia (uspokojenia) ruchu w centrach miast. Obecny układ transportowy nie gwarantuje odpowiedniego poziomu obsługi ruchu przewozów towarowych i pasażerskich. Istniejący stan rzeczy przyczynia się do zahamowywania wymiany międzyregionalnej i międzynarodowej, paraliżuje rozwój obszarów zurbanizowanych, blokuje mobilność mieszkańców, utrudnia proces aktywizacji
 i restrukturyzacji nie tylko obszarów wiejskich. Zły stan techniczny dróg, brak uzbrojonych w infrastrukturę komunalną terenów pod inwestycje jest dużą przeszkodą w rozwoju przedsiębiorczości, wymianie handlowej i napływie kapitału. Wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego spowoduje wzrost aktywności i poprawę klimatu inwestycyjnego. Będzie sprzyjać rewitalizacji ośrodków miejskich - w tym Łomży.Główne działania w tym obszarze polegać będą na modernizacji dróg, budowie i ulepszaniu infrastruktury transportowej. Doprowadzi to do włączenia aglomeracji do europejskiego systemu sieci transportowych, zwiększy dostępność do miejsc mających wpływ na konkurencyjność i bezpieczeństwo podróżowania. Poprawie ulegnie przepustowość i nośność dróg.

Ulica Poznańska stanowi fragment docelowej obwodnicy miasta i leży w ciągu drogi powiatowej. Łączy drogę wojewódzką nr 677 Łomża – Ostrów Mazowiecka – Siedlce, drogę krajową nr 61 – Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Augustów – Sokołów. Jednocześnie jest przedłużeniem drogi wojewódzkiej 679. Ulica Poznańska pełniąca role obwodnicy miasta, wyprowadza ruch ponadlokalny poza centrum Łomży. Strategiczne położenia Łomży na szlakach komunikacyjnych i szlaku turystycznym, stanowią bazę wypadową w głąb obszaru funkcjonalnego „Zielona Płuca Polski”.

Rozbudowa i modernizacja ulicy Poznańskiej, zlokalizowanej w przemysłowej dzielnicy Łomży, wzdłuż której zlokalizowanych jest szereg zakładów przemysłowych oraz terenów pod inwestycje sprzyjać będzie rozwojowi przedsiębiorczości poprzez dogodne połączenie komunikacyjne.

Realizacja i wdrożenie projektu wpłynie na klimat akustyczny w centrum miasta poprzez zmniejszenie udziału samochodów ciężkich z ruchu lokalnego
 i ponadlokalnego. Jednocześnie wdrożenie projektu spowoduje zmniejszenie poważnego źródła zagrożenia, jakim mogą być wypadki drogowe środków transportu przewożących substancje wybuchowe i toksyczne środki przemysłowe (amoniak, gaz propan-butan, paliwa płynne) w latach 1994 -2000 przewóz tych środków przez Łomże zwiększył się prawie dwukrotnie.

Projekt wpłynie na zmniejszenie zagrożenia marginalizacji regionu, charakteryzującego się i tak niską aktywnością gospodarczo - społeczna mieszkańców i słabą w porównaniu z innymi podobnymi regionami baza
 i ofertą turystyczną. Projekt wiąże się z rozwojem kompatybilnych sieci strukturalnych jednostek gospodarczych zlokalizowanych w mieście i okolicy oraz działek mieszkańców poprzez zapewnienie poprawy dostępności komunikacyjnej, powiązanej z lokalnym, regionalnym układem transportowym, zwiększeniu atrakcyjności lokalizacyjnej dla nowych inwestycji, biznesu i społeczeństwa.

Realizacja projektu – „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży 
w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska – II etap”, jest warunkiem koniecznym 
w celu poprawy dostępności komunikacyjnej miasta Łomży i regionu do sieci dróg krajowych.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego, które sprzyjać będzie wzrostowi aktywności gospodarczej w szczególności:

- skrócenie czasu przejazdu pojazdów o 20 %, w stosunku do stanu obecnego,

- usprawnienie przejazdu przez miasto Łomża,

- poprawa przepustowości dróg, mierzonej wzrostem natężenia ruchu  o 5 %, po 10 latach od zakończenia inwestycji,

- poprawa dostępności komunikacyjnej miasta z zewnątrz, umożliwiająca dostęp do sieci dróg krajowych nr 61, 63, oraz dróg wojewódzkich – 677, 679,

- modernizacja układu komunikacyjnego miasta w celu osiągnięcia standardów Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, poziomu bezpieczeństwa                     i ochrony środowiska,

- wzrost długości polepszonych dróg o 2,24 km,

- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,

- poprawa warunków komunikacji publicznej,

- poprawa dostępności do infrastruktury

2. Opis programu:

Beneficjentem projektu jest Miasto Łomża.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulicy Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania ulicą Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61 Warszawa – Augustów) do skrzyżowania z ulicą Kraska.

Projekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży (uchwała XXII/131/88 Miejskiej Rady Narodowej
 w Łomży z dnia 25.02.1988. Dziennik Urzędowy Wojewody Łomżyńskiego nr 3, poz. 25 z dnia 20.03.1988 roku z późniejszymi zmianami).

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Rezultaty Programu

Przewiduje się, iż realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów społecznych i ekonomicznych:

- oszczędność czasu poprzez skrócenie czasu podróży,

- oszczędności kosztów transportu,

- wzrost dostępności do infrastruktury transportowej oraz sprawności jej funkcjonowania,

- przyrost ilości nawierzchni o dobrej jakości,

- zahamowanie degradacji i poprawa stanu technicznego dróg w ulicy Poznańskiej,

- zmniejszenia dysproporcji rozwojowej między województwem podlaskim,
 a regionami krajów Unii Europejskiej,

- utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy,

- oszczędności kosztów utrzymania dróg (mniejsze koszty utrzymania nowych nawierzchni),

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie.

## Produkty /wyniki/

Projekt przewiduje wykonanie:

-nawierzchni ulicy Poznańskiej na długości około 2,24 km (powierzchnia 17.029 m2),

-chodników miejskich o powierzchni około 6.692 m2 ,

-skrzyżowań z innymi ulicami,

-odwodnienia ulicy (367 mb przykanalików, 68 wpustów),

-ścieżek rowerowych o długości około 0,96 km (powierzchnia 1.920 m2),

-oświetlenia skrzyżowania ulic.

Zakres robót drogowych projektowanego przedsięwzięcia obejmuje:

    - poszerzenie przekroju jezdnego do 7,00 (1 x 2),

    - ujednolicenie przekroju na uliczny,

    - rozwinięcie kanalizacji deszczowej (zwiększenie zagęszczenia krat wpustowych 
i przykanalików kanalizacji deszczowej),

    - budowę obustronnych ciągów pieszych,

    - budowę jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej

    - przebudowę skrzyżowań z ulicami:

  - Mała Kraska,

  - Poligonowa ,

  - Kraska

    - wprowadzenie azyli dla pieszych na skrzyżowaniach,

3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji

2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u    –   Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

4. Realizacja programu

Analizowany projekt jest gotowy do realizacji. Posiada dokumentację formalno – prawną, w tym: projekt techniczny, ocenę oddziaływania na środowisko, studium wykonalności. Jego wdrożenie uzależnia się jednak od pozyskania środków zewnętrznych. Jak wykazano w analizie wrażliwości wysokość nakładów inwestycyjnych jest istotną zmienną wpływającą na powodzenie przedsięwzięcia.

Harmonogram wdrażania inwestycji

Rozpoczęcie projektu styczeń 2005 rok – zakończenie 2006rok

5. Budżet Projektu

Dla projektowanego przedsięwzięcia przewidziano finansowanie kosztów kwalifikowanych z dwojakiego rodzaju źródeł:

-fundusze strukturalne (ERDF) , z tego:

  - w roku 2005 – 1.191.213 PLN

  - w roku 2006 – 2.737.787 PLN,

-środki własne Urzędu Miasta –, z tego:

  - w roku 2005 – 749.445 PLN,

  - w roku 2006 – 1714,38 PLN,

Całkowity koszt Projektu- 6.392.800,00 zł, w tym :

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych- 3.929.000,00 zł

- budżet Miasta Łomża – 2.463.800,00 zł

w tym :

- koszty kwalifikowane – 5.240.000 zł

- koszty niekwalifikowane – 1.152.800  zł

- Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:

  - w  2005 r      –    749.445 PLN,

  - w  2006 r      – 1.714.355 PLN.

4.  Nadnarwiański ciąg komunikacyjny- 
ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska 
– Fundusze strukturaalne UE**

/Dz.600, Rozdz. 60016/

Lokalizacja programu: Miasto Łomża

1.Cel i przedmiot projektu:

a/ cel strategiczny

Celem strategicznym projektu „Ciąg Nadnarwiański – ulica Nadnarwiańska 
i Grobla Jednaczewska”  jest wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego, które sprzyjać będzie wzrostowi aktywności gospodarczej.

b/ cele bezpośrednie:

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów,

- usprawnienie przejazdu przez miasto Łomża,

- poprawa przepustowości dróg,

- wzrost długości polepszonych dróg,

- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji),

- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,

- poprawa dostępności do infrastruktury w tym infrastruktury drogowej.,

- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiająca szybki 
i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych.

- poniesienie standardu życia ludności.

Projekt będzie miał wieloletnie oddziaływanie na miasto i mieszkańców Łomży (63,5 tys. mieszkańców), które pełni funkcję ośrodka subregionalnego, w obszarach: edukacji – szkolnictwa średniego i wyższego, specjalistycznej opieki medycznej, kultury, sztuki, handlu i usług komercyjnych. Jest jednocześnie miejscem koncentracji pozarolniczej działalności gospodarczej i instytucji otoczenia biznesu. Funkcje te są szczególnie istotne dla otaczających Łomżę gmin Powiatu Łomżyńskiego (obejmujących obszar 1354 km2). Siedzibą Starostwa Powiatowego jest miasto Łomża, które nie wchodzi w skład powiatu i stanowi wyodrębniony powiat grodzki. Bezpośrednie oddziaływanie projektu oceniane jest na około 140 tys. mieszkańców regionu.

Przedmiotem projektu jest modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Grobla Jednaczewska poprzez wzmocnienie nawierzchni, budowę chodników i ścieżki rowerowej w raz z mostem w km 1+ 383,93 oraz przebudowa i wzmocnienie konstrukcji  jezdni (obciążonej ruchem KR2) ul. Grobla Jednaczewska – droga powiatowa nr 1904 B na całej długości.

2.Opis programu:

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest:

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów o 50 %,

- oszczędności kosztów transportu,

- poprawa przepustowości dróg o 80 %,

- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) o 10 %,

- Usprawnienie przejazdu przez o około 4 minut,

- poprawa przepustowości komunikacyjnej,

- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,

- poprawa warunków komunikacji publicznej,

- poprawa dostępności do infrastruktury,

- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiająca szybki 
i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych.

Przewiduje się, iż realizacja projektu w dłuższej (5 letniej) perspektywie przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zmniejszenia dysproporcji rozwojowej między województwem podlaskim a regionami krajów Unii Europejskiej,

- utrzymanie dotychczasowych i tworzenia nowych miejsc pracy,

- oszczędności kosztów utrzymania dróg (mniejsze koszty utrzymania nowych nawierzchni)

- utrzymanie dotychczasowych i tworzenia nowych miejsc pracy,

- wzrost dostępności do infrastruktury transportowej oraz sprawności jej funkcjonowania,

- przyrost ilości nawierzchni o dobrej jakości,

- ograniczenie kosztów akcji ratowniczych i kosztów leczenia rannych w tym całkowite wyeliminowanie wypadków będących skutkiem złego stanu nawierzchni, co zlikwiduje konieczność wypłacania odszkodowań z tego tytułu.

Produkty /wyniki/

Projekt zakłada następujące produkty:

Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej – odc. dł. 972,19 m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 4457 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, w tym :

- nawierzchnia chodników – 2666 m2,

- nawierzchnia ścieżek rowerowych – 1362 m2,

- wjazdy bramowe – 745 m2,

- krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm – 1454 mb,

- obrzeże chodnikowe 20x6 cm – 1756 mb.

Modernizacja ulicy Gobli Jednaczewskiej – odc. dł. 1588,00 m

- jezdnia – 8781,50 m2,

- chodniki i ścieżka rowerowa – 8679,30 m2,

- zatoki autobusowe (2 szt.) – 219,00 m2,

- zieleńce – 5213,75 m2,

- wjazdy – 236,00 m2.

Most przez rzekę Łomżyczkę w km 1+383,93 projektowanego odcinka drogi powiatowej Łomża – Jednaczewo (ul. Grobla Jednaczewska).

Parametry projektowe ulic zostały ustalone zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łomży.

3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Realizacja , koordynacja i monitorowanie projektu wynikające ze ZPORR-u  – Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

4. Realizacja programu

Planowany termin przetargu  - kwiecień 2005 r

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu   - maj  2005 r

Planowany termin rzeczowego zakończenia Inwestycji - 2006.10.31

- Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- 3.909.848 zł, w tym :

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych - 2.397.500 zł

z tego :

- w 2005 r – 1.300.000 zł

- w 2006 r – 1.090.000 zł

- budżet Miasta Łomża – 1.512.348 zł

w tym :

- koszty kwalifikowane – 3.204.795zł

- koszty niekwalifikowane – 705.053 zł

- Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:

2004 r – 4.700 zł

2005 r -  818.199 zł

2006 r – 689.449 zł

5.   Modernizacja odwodnienia
 układu komunikacyjnego miasta Łomży 
– Fundusze strukturaalne UE**

/Dz.600, Rozdz. 60016/

Lokalizacja programu: Miasto Łomża

1.Cel i przedmiot programu:

a/ cel strategiczny

Głównym celem projektu jest poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, co spowoduję aktywizację gospodarczą terenów nadnarwiańskich.

Równie ważnym celem projektu jest doprowadzenie stanu wody rzeki Narwi do warunków które:

•	odpowiadają wymaganiom, jakim powinna odpowiadać wodą w kąpieliskach (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16-10-2002 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1530).

W odniesieniu do aspektu rozwoju rekreacji i turystyki w oparciu  o rzekę Narew. Aktywizacja gospodarcza terenów nadnarwiańskich,

•	odpowiadają wymaganiom, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27-11-2002 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1728). W aspekcie ujmowania wody ze Zbiornika Zegrzyńskiego zasilanego wodami Narwi, dla potrzeb Warszawy.

•	odpowiadają warunkom jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.11. 2002 r. (Dz. U. Nr 176, poz. 1455),

Dodatkowo do celów projektu należy zaliczyć:

•          zwiększenie o ok. 70 % obszaru miasta objętego podczyszczaniem wód opadowych,

•          oczyszczenie 223.700 m3/miesiąc / 2.684.000 m3/rok/ ścieków opadowych

•	zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze źródeł komunalnych.

•	przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru miasta
           Łomży,

•	poprawa czystości i warunków ochrony środowiska,

•	poprawa życia mieszkańców,

•	pomoc w zachowaniu walorów przyrodniczych doliny Narwi,

•	utrzymanie bioróżnorodności w dolinie rzeki Narew,

•	poprawa stanu sanitarnego terenu,

•	porządkowania gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Narew,

•	stworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju regionu,

•	poprawa standardu życiowego ludzi.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru miasta Łomży oraz poprawy życia mieszkańców. Realizacja projektu będzie miała bezpośredni, pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji osiągnięte będą wskaźniki ekologiczne, tj. 80%-owe zmniejszenie zawiesin i osiągnięty wskaźnik substancji ropopochodnych, nie przekraczający 15 mg/j będą oddziaływać bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru.

b/ cele bezpośrednie

W chwili obecnej wody opadowe z terenu zurbanizowanego miasta Łomży odprowadzane są bezpośrednio poprzez system kanalizacji deszczowej do Narwi
 z obszaru 1160 ha. Kanalizacja deszczowa w m. Łomży ( 64,9 km ) obsługuje 26 odrębnych zlewni Głównym i ostatecznym odbiornikiem wód deszczowych jest rzeka Narew. Bezpośrednie odprowadzenie wód deszczowych do Narwi następuje 
z północno-wschodniej części miasta, tj. 1/3 terenu. Z pozostałego terenu wody deszczowe odprowadzane są do rzeki Łomżyczki - dopływu Narwi oraz do Strugi Lewackiej . Głównym źródłem zanieczyszczeń Łomżyczki na terenie miasta są kolektory odprowadzające wody opadowe z 2/3 terenu Łomży . Łomżyczka jest zaliczana do III klasy czystości. Badanie wód opadowych z wylotów kanalizacyjnych wykazało, że wystąpiło w nich przekroczenie dopuszczalnej wartości zawiesin 
i substancji ropopochodnych. W celu ograniczenia zanieczyszczenia wód wodami opadowymi z miasta konieczne jest zainstalowanie urządzeń. oczyszczających 
w postaci separatorów na kolektorach burzowych , mających ujście do rzeki . Miasto Łomża zostało zobligowane przez Delegaturę.Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży do uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem systemu miejskiej kanalizacji deszczowej i dostosowaniem jego do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Realizacja Projektu doprowadzi do spełnienia warunków Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 29.11.2002 r. (Dz. U. nr 212, poz.1799), które należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Przedmiotem Projektu jest budowa na istniejących 21 wylotach kanałów deszczowych do rzeki Łomżyczki separatorów zawiesin i substancji ropopochodnych (spośród 23 zaprojektowanych, gdyż dla 2 brak prawa do dysponowania gruntem) oraz niezbędnych odcinków kanalizacji. Powierzchnia zlewni objęta projektem wynosi 922,16 ha. Oczyszczenie wód opadowych odbywać się będzie w osadnikach wpustów wód opadowych i separatorach. Zaprojektowano 3 typy separatorów w zależności od przepływów obliczeniowych. Projekt obejmuje realizację następujących typów separatorów: 5 szt. IHDC, 6 szt. BHDC i 10 szt. FHDC. Przyjęte rozwiązanie techniczne uzasadnia możliwość uzyskania dzięki separatorom redukcji 80% zawiesin oraz wskaźnika redukcji związków ropopochodnych w wysokości 15 mg/l. Zostaną spełnione warunki, jakie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z 29.11.2002 r (Dz.U.nr 212, poz.1799 ) należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (dopuszczalna wielkość zanieczyszczeń wynosi: zawiesina ogólna – nie więcej niż 100 mg/l ; substancje ropopochodne – nie więcej niż 15 mg/l .

2.Opis programu:

Projekt jest zgodny z Programem Rozwoju Lokalnego Miasta Łomży na lata 2004-2006 oraz Wieloletnim Planem Inwestycji Miasta Łomży na lata 2004-2008 /poz.18/. Również w Strategii Rozwoju Zrównoważonego Miasta Łomży do 2015 roku uznano jako kluczowe szanse (obecne i potencjalne) tkwiące w otoczeniu Łomży – czynniki stymulujące i wspierające rozwój miasta - wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego. Uznano za kluczowe zagrożenia (obecne i potencjalne) tkwiące w Łomży – czynniki ograniczające i hamujące rozwój miasta - zagrożenie ekologiczne dla wód rzeki Narwi spowodowane zanieczyszczeniem. Do czynników hamujących rozwój miasta zaliczono obniżoną jakość wód rzeki Narwi (III klasa czystości z uwagi na stan sanitarny) ograniczającą możliwości rekreacyjnego jej użytkowania. Ponadto w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r uznano za niezbędne oczyszczanie ścieków (w tym opadowych), w tym rozwój systemu ukierunkowanego na eliminację zanieczyszczenia wód powierzchniowych
 i podziemnych. Priorytety nadano poprawie stanu czystości wód rzeki Narwi. Projekt spełnia te priorytety. Lokalizuje się w strefie charakteryzującej się zapóźnieniem
 w rozwoju społeczno-gospodarczym. Strefa ta wymaga aktywizacji działań 
w kierunku wyrównania dysproporcji. Doprowadzenie rzeki Narew do wymaganej 
1 klasy czystości jest istotne, gdyż Narew zasila Zalew Zegrzyński, który jest źródłem wody pitnej dla niektórych dzielnic Warszawy. Ponadto w niewielkiej odległości od m. Łomży znajdują się: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Biebrzański Park Narodowy(największy w Polsce) i Narwiański Park Narodowy. Projekt jest spójny
 z globalną polityką UE w zakresie ochrony terenów stanowiących część składową systemu obszarów chronionych NATURA 2000. Jest to projekt środowiskowy , który ma wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska / dostosowany do Dyrektyw Prawa Wspólnotowego /.

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji.

Rezultaty Programu

Zostanie uzyskany wskaźnik redukcji związków  ropopochodnych  w wysokości  15% oraz osiągnięty wskaźnik  zawiesiny ogólnej – 100mg/l.

Produkty /wyniki/

W wyniku realizacji Programu zostanie wybudowanych 21 separatorów na istniejących wylotach kanalizacji deszczowej.

3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM przy współpracy z MPGKiM ZB
w Łomży

4. Realizacja programu

Budowa 21 separatorów z towarzyszącym uzbrojeniem w okresie 2-letnim , tj 
w latach 2005-2006 .

- Budżet Projektu

Całkowity koszt zadania – 5.134.908 zł, w tym Projekt – 4.529.908 zł

- dofinansowanie Projektu z Funduszy Strukturalnych - 2.716.648 zł ,

z tego :

- w 2005 r – 1.566.548 zł

- w 2006 r – 1.150.000 zł

- budżet miasta w latach 2005-2006 –1.813.260 zł

Koszty kwalifikowane – 3.631.648 zł

Koszty niekwalifikowane – 898.260 zł

- Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji zadania inwestycyjnego :

2004 r – 115.260 zł

2005 r -  981.000 zł

2006 r – 717.000 zł

2007 r -  605.000 zł

6.   Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży
 na osiedlu Kraska i innych – etap I  
– Fundusze strukturaalne UE**

/Dz.600, Rozdz. 60016/

Lokalizacja programu: Miasto Łomża

1.Cel i przedmiot programu:

a/ cel strategiczny

Celem strategicznym projektu   jest wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego, które sprzyjać będzie wzrostowi aktywności gospodarczej.

b/ cele bezpośrednie

Ogólne cele projektu:

- Wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsca inwestycji
 i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej, turystycznej
 i kulturalnej,

- Poprawa powiązań infrastrukturalnych szczególnie pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku,

- Uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, a tym samym zwiększenie zasięgu oddziaływania programów rozbudowy i modernizacji sieci infrastrukturalnych planowanych w ramach innych programów operacyjnych, służących wdrożeniu PWW tj. SPO „Transport” oraz projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności,

- Ochrona środowiska i zachowanie zasobów naturalnych,

- Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionów,

- Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach
 i aglomeracjach.

Projekt będzie miał wieloletnie oddziaływanie na miasto i mieszkańców Łomży (63,5 tys. mieszkańców), które pełni funkcję ośrodka subregionalnego, w obszarach: edukacji – szkolnictwa średniego i wyższego, specjalistycznej opieki medycznej, kultury, sztuki, handlu i usług komercyjnych. Jest jednocześnie miejscem koncentracji pozarolniczej działalności gospodarczej i instytucji otoczenia biznesu. Funkcje te są szczególnie istotne dla otaczających Łomżę gmin Powiatu Łomżyńskiego (obejmujących obszar 1354 km2).

Projekt zgodny jest z:

- Strategią Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004-2006 i lata dalsze.

- Koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju .

- Narodową Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 - 2006 .

- Kontraktem Wojewódzkim.

- Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 (ZPORR) i Uzupełnieniem ZPORR.

- Strategią rozwoju województwa podlaskiego.

- Planem zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego.

- Programem Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 r.

- Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomży zatwierdzone uchwałą nr 195/XXXIII/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2001 r.

- Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do roku 2015 z września  2001 r. zatwierdzona uchwałą nr 309/LVII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 października 2001 r.

- Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Łomży na lata 2004 – 2008 z maja 2004 r   zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Łomży.

- Planem Rozwoju Lokalnego z czerwca 2004 r

- Zintegrowanym Program Gospodarki Transportowej Miasta Łomży.

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów, a jego realizacja przyczyni się do spełnienia celów zawartych w w/w dokumentach

Projekt jest zgodny również z dokumentami ustanowionymi przez prawo lokalne gdyż przyjęte w projekcie rozwiązania wynikają z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża. Najważniejszymi dokumentami przedstawiającymi cele, priorytety oraz zadania systemu transportowego w województwie podlaskim są:

1. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010.

2. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego – Zielone Płuca Polski.

3. Program rozwoju turystyki w województwie podlaskim.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego z 2001 r.

5. Priorytety współpracy zagranicznej województwa podlaskiego.

2.  Opis programu:

Projekt dotyczy - budowy ulicy Kraska i sięgacza na odcinku 850 m, modernizacji ulicy Kruczej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Strusiej wraz 
z sięgaczem ulicy Kruczej   w rejonie trafostacji (działki nr 40372/9), modernizacji ulicy Strusiej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Kolibrowej (do granicy pasa kolejowego) wraz z sięgaczem ulicy Strusiej w rejonie trafostacji (działka nr 40284) oraz budowy sięgacza przy Al.Legionów-Przykoszarowa.

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Rezultatami projektu są :

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów o 50 %,

- poprawa przepustowości dróg o 22 %,

- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji ) o 10 %,

- usprawnienie przejazdu o około 3 minuty,

- poprawa przepustowości komunikacyjnej Łomży,

- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,

- poprawa warunków komunikacji publicznej,

- poprawa dostępności do infrastruktury,

- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiająca szybki 
i bezpieczny dostęp do sieci dróg.

Przewiduje się, iż realizacja projektu w dłuższej (5 letniej) perspektywie przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zdynamizowania rozwoju regionalnego ośrodka wzrostu jakim jest Łomża 
i zwiększenia atrakcyjności województwa jako miejsca pracy i zamieszkania,

- zwiększenia atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej, w tym inwestycji zagranicznych,

- wzmocnienia powiązań krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu 
z obszarami biedniejszymi,

- rozbudowy, modernizacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury drogowej zwiększającej dostępność komunikacyjną regionu, jej powiązania 
z krajowym i międzynarodowym układem transportu oraz wzmacniającej powiązania pomiędzy regionalnymi ośrodkami wzrostu a ich zapleczem,

- poprawy jakości oraz bezpieczeństwa ruchu miejskich systemów komunikacyjnych, 
w tym dróg i publicznej komunikacji miejskiej,

- poprawy jakości środowiska,

- zwiększenia roli turystyki  jako czynników rozwoju województw i kraju,

- zmniejszenia dysproporcji rozwojowej między województwem podlaskim 
a regionami krajów Unii Europejskiej,

- utrzymanie dotychczasowych i tworzenia nowych miejsc pracy,

- oszczędności kosztów transportu (zmniejszenie kosztu przewozu jednego pasażera 
i tony  ładunku),

- oszczędności kosztów utrzymania dróg (mniejsze koszty utrzymania nowych nawierzchni),

- wzrost dostępności do infrastruktury transportowej oraz sprawności jej funkcjonowania,

- przyrost ilości nawierzchni o dobrej jakości,

- ograniczenie kosztów akcji ratowniczych i kosztów leczenia rannych w tym całkowite wyeliminowanie wypadków będących skutkiem złego stanu nawierzchni, co zlikwiduje konieczność wypłacania odszkodowań z tego tytułu.

W dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki.

Produktami projektu są :

ulica Kraska  - 850 m / nawierzchnia / oraz

- sięgacz 147.89  m

- chodniki,

- zieleńce,

- kanał deszczowy, 655 m

ulica Krucza - 735,14 m / nawierzchnia /

- sięgacz - 64,65 m

- kanalizacja deszczowa – 584 m

- oświetlenie

ulica Strusia - 262,88 m / nawierzchnia/

- sięgacz - 79,65 m,

- kanalizacja deszczowa.

- sięgacz przy Al.Legionów-Przykoszarowa / nawierzchnia,oświetlenie/

3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji

2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u    –   Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

4. Realizacja programu

Harmonogram inwestycji

Rozpoczęcie projektu IV kwartał 2004 r– zakończenie IV kwartał  2005 rok

5. Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- 4.658.132,00 zł, w tym :

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych -  2.837.000,00 zł,

z tego :

- w 2005 r -    2.837.000,00 zł, 
- w 2004 r budżet Miasta Łomża – 1.628.589 zł
– w 2005 r       „                „           -192.543 zł

w tym :

- koszty kwalifikowane –    3.786.142 zł

- koszty niekwalifikowane –  872.990 zł

6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:

2004 r –     719.389,00 zł

2005 r -   1.101.743,00 zł

7.  Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży – I etap
– Fundusze strukturalne UE **

/Dz. 700    Rozdz. 70095 /

Lokalizacja programu: Miasto Łomża

- Cel programu:

a/ cel strategiczny

Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy

b/ cele bezpośrednie

  - zmniejszenie wskaźnika bezrobocia wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych,

  - wzrost liczby mieszkańców na terenach rewitalizowanych,

  - przyciągniecie do centrum miasta osób młodych i wykształconych,

  - zatrzymanie degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską,

  - podwyższenie standardów zasobów mieszkaniowych,

  - wprowadzenie dodatkowych  funkcji usługowych, umożliwiających utworzenie nowych miejsc pracy

  - poprawa estetyki miasta,

  - poprawa stanu środowiska kulturowego miasta.

- Opis programu:

Projekt obejmuje inwestycje, które wynikają z Uproszczonego Programu Rewitalizacji Miasta Łomży, przyjętego uchwałą Rady Miasta Łomża. Projekt jest zgodny z celami i priorytetami rozwojowymi zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do 2015r. oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży, które zakładają ochronę dziedzictwa kulturowego według wytycznych konserwatorskich, porządkowanie i rewaloryzację kompleksową śródmieścia – ukształtowanie historyczne ulic, placów i kwartałów zabudowy w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz poprawę wizerunku centrum miasta.

Projekt obejmuje modernizację budynków znajdujących się na obszarze, którego układ przestrzenny chroniony jest wpisem do rejestrów zabytków. Przedmiotem Projektu będzie rewitalizacja budynków zlokalizowanych w centrum miasta Łomży, położonych przy ulicach: Długa 20, Długa 22, Długa 24, Krótka 4, Krótka 6, Dworna 23, Dworna 23B oraz Sienkiewicza 8.

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- modernizacja instalacji elektrycznej

- modernizacja ciepłej i zimnej wody

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

- wymiana stolarki, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji

- dobudowa wiatrołapów /budynek Krótka 4, Długa 20, Długa 22, Krótka 6/

- adaptacja poddaszy na cele mieszkaniowe lub usługowe /budynek Dworna 23/

- remont kapitalny zabytkowego budynku Sienkiewicza 8

W ramach Projektu zostanie zrewitalizowany również obiekt użyteczności publicznej jakim jest budynek Dworna 23B – siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W budynku Dworna 23 zostaną zaadaptowane pomieszczenia po byłej kotłowni co da możliwość stworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe,, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

Rezultaty Programu

- wzrost liczby przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym  - 12

- zabezpieczenie obiektów przed zagrożeniami – 8

- wzrost powierzchni usługowej faktycznie wykorzystywanych – 1.250 m2

- poprawa estetyki przestrzeni miasta, zwłaszcza w najbardziej widocznej jego części w centrum,

- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem

- rewaloryzację obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym

- dostosowanie współczesnej zabudowy do historycznego kontekstu przestrzennego

Produkty /wyniki/

- powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 848 m2

- powierzchnia budynków poddanych renowacji – 4306 m2

- powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji – 4 306 m2

- powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji – 6 478 m2

- powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji  - 1 163 m2

- Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM przy współpracy z MPGKiM ZB
w Łomży

- Realizacja programu

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – I kw. 2005r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia –  IV kw. 2006r.

- Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu: 7.650.447,00 zł w tym:

- koszty kwalifikowane – 6.638.229,00 zł

- koszty niekwalifikowane – 1.012.218,00 zł

W finansowaniu projektu planuje się zaangażowanie środków  budżetu miasta  oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w sposób następujący:

- wydatki kwalifikowane – EFRR 75% wydatków czyli  4.978.671 zł,

z tego :

- w 2005 r – 2.400.146 zł

- w 2006 r  - 2.578.525 zł

- wydatki niekwalifikowane – budżet miasta 100% wydatków czyli – 1.012.218 zł

Całkowity udział budżetu miasta w realizacji Projektu  - 2.671.775 zł w tym udział środków Wspólnot Mieszkaniowych i MPGKiM – 210.000 zł w 2005 r

- Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:

2005r. – 1.008.985 zł

2006r. -  1.662.790 zł

8. System wodno-kanalizacyjny Łomży  i przyległych gmin 
-  PHARE 2001
/ Dz.900 , Rozdz. 90001/

Lokalizacja programu: Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Piątnica

- Cel programu .

a/ cel strategiczny

Zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej województwa poprzez poprawę  infrastruktury środowiska.

b/ cele bezpośrednie

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,

- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,

- 30 nowych przedsiębiorstw na terenie projektu po 2 latach ,

- 90 miejsc związanych z inwestycją  utworzonych po 2 latach ,

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej,

- poprawienie stanu środowiska  naturalnego,

- zapewnienie dostępu do infrastruktury komunalnej

- Opis   programu

Łomża wraz z całym Subregionem Łomżyńskim leży w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski, obszaru zaliczanego do ostatnich w Europie terenów o nieskażonej przyrodzie i unikalnych walorach  krajobrazowych. W niewielkiej odległości od miasta położone są obszary przyrody chronionej: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Biebrzański Park Narodowy (największy park narodowy w Polsce)
 i Narwiański Park Narodowy.

Aglomeracja miejska wraz z okolicznymi gminami liczy 71.390 mieszkańców . Miasto Łomża jest aktualnie skanalizowane w ok. 88 %, natomiast okoliczne gminy Łomża i Piątnica nie posiadają systemu kanalizacji sanitarnej. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Narew, której wody zostały zaliczone do II klasy czystości. Doprowadzenie rzeki Narew do   I klasy czystości wymaga uporządkowania i rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Łomża i przyległych gminach.

W wyniku inicjatywy samorządów lokalnych miasta Łomży oraz gminy Łomża i Piątnica podjęto wspólne działania zmierzające do stworzenia spójnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, odstępując od budowy lokalnych ( gminnych )oczyszczalni ścieków na rzecz  wykorzystania miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży. W czerwcu 2000 r. zakończono jej modernizację, współfinansowaną ze środków NFOŚiGW w ramach programu ochrony wód oraz środków Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska. Ta inwestycja spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 91/271 i jej modyfikacji 98/15. Oczyszczanie ścieków składa się z trzech etapów: procesu mechanicznego, procesu biologicznego i chemicznego.

Planowana wieloletnia realizacja tego systemu stworzy możliwości  rozwoju przestrzennego miasta i przyległych gmin, zapewni uzbrojenie sanitarne 
i wodociągowe dla terenów  przeznaczonych    pod     budownictwo     mieszkaniowe

i działalność gospodarczą (dla miasta - przedsiębiorczość lokalną: usługi, handel, zakłady przemysłowe; dla wsi - rozwój agroturystyki i małej przedsiębiorczości),

a także spowoduje poprawę warunków życia ludności, zmniejszając dysproporcje

w stosunku do standardów europejskich. Powstaną również tereny i warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Rezultaty programu

- utworzenie  160 nowych miejsc pracy,

- wzrost liczby firm związanych z nową  infrastrukturą,

- przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych ,

- zwiększenie ilości miejsc noclegowych  o 10 %,

- zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych na miejską oczyszczalnię ścieków

o 1800 m3 na dobę,

- zmniejszenie ilości ścieków  wypuszczanych w stanie nie oczyszczonym do

rzeki Narew

Produkty /wyniki/

- wybudowanie  17,9 km kanalizacji sanitarnej / w tym 1,8 km kanału tłocznego/

- wybudowanie 2,6 km kanalizacji deszczowej,

- wykonanie 7,9 km sieci wodociągowych / w tym magistrala wodociągowa do

ujęcia w Podgórzu/

Podział rzeczowy projektu między trzy gminy przedstawia się następująco:

### Miasto Łomża

Inwestycja prowadzona jest w ulicach Zdrojowej, Wąskiej, Szosie Zambrowskiej

i Poznańskiej.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej ok.- 5556 mb

- kanalizacji deszczowej ok. - 2567 mb

- przebudowę i budowę wodociągów ok. - 6674 mb

- kanały tłoczne z przepompowniami ok. 629 mb + 2 przepompownie

- odbudowę nawierzchni drogowej ok. - 4537 mb

Gmina Piątnica

- przepompownia z kolektorem tłoczącym ścieki  ok.1150 mb w tym 150 mb pod    dnem rzeki Narew

- kanalizacja sanitarna ciśnieniowo - grawitacyjna w Piątnicy ok. – 3800 mb,

-  kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w Czarnocinie ok. 4855mb,

64 przepompownie przydomowe,

- sieć  wodociągowa  w  Czarnocinie  w  jednym  wykopie  z  kanalizacją

ok. 3118 mb, 107 przyłączy ok.2531 mb

###### Gmina Łomża

- kanalizacja ciśnieniowa z indywidualnymi przepompowniami ok. - 4000 mb, 140  przyłączy

- Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Urząd Miejski w Łomży w imieniu Miasta Łomży oraz Gmin Łomża i Piątnica.

- Realizacja Programu

Funkcję Menadżera Projektu powierzono Zarządowi Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – firmie wybranej w przetargu publicznym nieograniczonym.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia- III  kwartał 2003 r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – I kwartał 2005r.

Budżet projektu( wg fiszki ) wynosi ogółem  ok. 16,0 mln zł .

Realizacja projektu w 2002 r .

Ze względu na krótki termin dostarczenia (w nowych standardach) „Oceny oddziaływania na środowisko ” oraz „Studium wykonalności” byliśmy zmuszeni do wykonania tych opracowań w obu wersjach językowych polskiej i angielskiej w trybie pilnym. Opracowania zlecono w trybie z „wolnej ręki” Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w zakresie „Studium wykonalności” za cenę umowną  10.000 zł  netto  + podatek VAT  22 % (w tym udział miasta 7.110 + VAT  22 %) oraz Zakładowi Ekspertyz   AREO s.c.  z Białegostoku – „Raport oddziaływania na środowisko” za kwotę 34.000 brutto (w tym udział miasta 24.174 zł). Oba opracowania zostały uzgodnione z firmą TEBODIN i  uzyskały ocenę A – oznaczającą zatwierdzenie  tych opracowań.

Ponadto w 2002 r. dokonano wykupu gruntów na łączną kwotę 49.344,45 zł, w tym:  związanych z Szosą Zambrowską i Zdrojową – 4.486,45 zł , ul. Wąską  - 9.558 zł, 
ul. Poznańską – 35.300 zł. Pozostałe nakłady poniesiono na dokumentację techniczną i ogłoszenia. W 2002 r. wydatkowano na zadanie ogółem kwotę 137.023  zł . Inwestycja zgodnie z wymogami Unii Europejskiej / projekt powyżej 2 mln Euro/ musi być nadzorowana przez Menagera Projektu . Przetarg nieograniczony na wybór Menagera Projektu przeprowadzono w dniu 5.04 2002 r. Wykonawcą usługi – Menagera Projektu został Zarząd Budowy Uniwersytetu Warszawskiego Sp. z o.o. 
z Warszawy  za kwotę  494.650 zł netto + podatek VAT tj. 603.473 zł brutto (w tym koszt przypadający na miasto Łomża - 374.153,75zł). Umowę zawarto 
26.04. 2002 r.  Menager Projektu opracował kompleksową 5-tomową dokumentację przetargową zgodnie z PRACTICAL GUIDE  i uzgodnił ją w  firmie TEBODIN (na ocenę „A”) . W m-cu październiku dokumentacja przetargowa została przekazana do ostatecznej akceptacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Realizacja w 2003 r .

10.06.2003 r. odbył się przetarg międzynarodowy na wybór wykonawcy kontraktu. Przetarg został przeprowadzony przez Komitet Oceniający, w którego skład wchodzili przedstawiciele Władzy Wdrażajacej, menagera projektu oraz Urzędu Miejskiego. W przetargu uczestniczył obserwator z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Pan Rafał Szakalinis. Dokumenty przetargowe zostały zatwierdzone przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 18.08.2003 r. Wykonawcą zostało Konsorcjum złożone z Firm: BUDIMEX S.A. Warszawa, BUDIMEX Olsztyn, CESTAR Szczecin za kwotę 3.174.720,71 EURO. 4.09.2003r. nastąpiło podpisanie Kontraktu z Wykonawcą, 25.09.2003 r. przekazano plac budowy.

Realizacja w 2004 r.

Zgodnie z przedłożonym przez Menagera harmonogramem płatności projektu 
w 2004 r przewiduje się realizację zakresu rzeczowego na kwotę11.800,00 tys.zł

Realizacja w 2005 r

W 2005 r planowane nakłady wyniosą 925,00 tys.zł, w tym : 202,00 tys.-udział budżetu Miasta, 690,00 tys. zł.- środki UE oraz 33,00 tys.zł- Gminy Łomża 
oraz Piątnica.

- Budżet projektu

Całkowity koszt projektu: 16.246,00 tys.zł.,w tym dotacja z programu PHARE 2001 ESG – 2.381,00 tys.euro oraz budżet państwa- 1.400,00 tys.zł.

- Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:

- 2002 r -     137.023 zł

- 2003 r -  3.671.255 zł

#### 9. Rozbudowa  i  modernizacja  ujęć  wody  Rybaki  i  Podgórze 
w  ramach projektu  PHARE 2003 
 „Rozwój  sektora  MŚP  na  terenie  Łomży„

/ Dział 900 , Rozdział 90001 /

Lokalizacja programu: Miasto Łomża

1. Cel programu:

a/ cel strategiczny

Wsparcie sektora małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Łomży

b/ cele bezpośrednie

###### poprawa warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie wody lepszej jakości,

- wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta.

###### 2. Opis prgramu

Łomża licząca 65 tys. mieszkańców jest centrum Zachodniego Obszaru Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz subregionu na poziomie NTS III. Pełni wiele ważnych funkcji dla otaczających go powiatów w sferze edukacji, specjalistycznej opieki medycznej , kultury i sztuki , handlu i usług komercyjnych , 
a także jest miejscem koncentracji pozarolnicznej działalności gospodarczej 
i instytucji  z tzw. otocznia  biznesu. W wyniku utraty statusu miasta wojewódzkiego Łomża przeżywa strukturalne problemy związane z rosnącym bezrobociem 
i malejącym poziomem inwestycji w sektorze prywatnym. Z tego też powodu głównym celem władz miasta stało się pobudzenie rozwoju gospodarczego w oparciu o najbardziej konkurencyjne sektory gospodarki lokalnej , którymi są przemysł spożywczy, meblowy, materiałów budowlanych , obsługa ruchu turystycznego oraz handel i usługi.

Przeprowadzone badania wykazały, iż znaczna część wykorzystywanych wód wykazuje ponadnormatywne zawartości żelaza, manganu, mętności. Charakterystyczny i niezmiernie ważny dla subregionu łomżyńskiego jest przemysł spożywczy. W regionie funkcjonuje wiele wysokotowarowych gospodarstw o profilu mlecznym i produkcji zdrowej żywności. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach osiąganych przez producentów na rynkach krajowych i zagranicznych. Do procesów produkcyjnych lokalnych przedsiębiorstw kluczowe znaczenie ma jakość wody wymaganej podczas produkcji wyrobów.

Dostrzegając ten problem władze miasta podejmują działania zmierzające do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości i zwiększenia zatrudnienia poprzez realizację inwestycji polepszających atrakcyjność terenów Łomży, w tym m.in. poprzez budowę i modernizację systemów wodno- kanalizacyjnych. Jednym 
z przedsięwzięć w tym zakresie jest modernizacja istniejącej infrastruktury poboru 
i uzdatniania wody w istniejącej stacji wodociągowej Rybaki oraz wybudowanie linii technologicznej do uzdatniania wody na ujęciu Podgórze , co pokryje zapotrzebowanie miasta  i okolic w wodę do 2015 r.

Modernizacja ujęć wody i poprawa jej jakości zwiększy ilość małych i średnich przedsiębiorstw o 20 tj. ok.0,3 % i przyczyni się do powstania nowych, stałych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu projektu – 180 miejsc, tj. ok. 1,2 % na terenie aglomeracji łomżyńskiej. Dostawy wody o jakości spełniającej nowoczesne standardy umożliwią także lokowanie się na obszarze projektu nowych inwestycji, w szczególności z zakresu przetwórstwa spożywczego i szeroko pojętej branży rekreacyjno – turystycznej.

Są to dwie dziedziny, w których upatrywane są szanse na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego obszaru, charakteryzującego się słabym uprzemysłowieniem, wysokiej klasy produkcją rolną oraz unikalnymi walorami przyrodniczo – historycznymi.

## Dlatego warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sanitarnych standardów Unii Europejskiej w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia warunków dla pobudzenia rozwoju gospodarki lokalnej jest poprawa jakości wody i zapewnienie jej dostaw w ilościach zaspokajających potrzeby oraz wypełniających normy w tym zakresie. Niniejszy projekt stanowi kontynuację projektów realizowanych w ramach programu Phare 2000 SSG pt. „Otwarcie terenów dla rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki” oraz Phare 2001 „System wodno – kanalizacyjny Łomży i przyległych Gmin”. Skoordynowanie niniejszego projektu z poprzednimi, zmierzającymi również do rozbudowy infrastruktury technicznej, w sposób znaczący poprawi warunki dla rozwoju i wzrostu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Łomżyńskiej.

Projekt poprzez swój ponadlokalny charakter rozwiązuje strukturalne bariery rozwojowe, zapewniając tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz miejsc pracy , przez co wzmacnia ponadlokalne funkcje Miasta Łomży jako ośrodka subregionalnego na poziomie NTS III.

Realizacja działań w ramach programów PHARE 200.2001,2003 ESC przyniesie  poprawę konkurencyjności obszaru poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej warunkującej stabilny i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy ,skutkującej zwiększeniem atrakcyjności  inwestycyjnej  i turystycznej , tak koniecznej do pobudzenia rozwoju gospodarczego i rewitalizacji ośrodka miejskiego Łomży .

- Budowa stacji uzdatniania o wydajności 800 m3/h na ujęciu wody Podgórze obejmuje wykonanie:

- nowych studni głębinowych,

- zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą,

- budynku technologicznego stacji filtrów,

- montażu filtrów,

- sieci międzyobiektowych wraz z instalacją wód popłucznych,

- instalacji elektrycznych , automatyki i sterowania.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Rybaki do wydajności 400 m3/h obejmuje:

- wymianę areatorów ciśnieniowych, sprężarek, zestawów filtracyjnych,

- rozbudowę układu napowietrzania, układu filtracji,

- modernizację układu sterowania i sygnalizacji.

Rezultaty programu:

  - osiągnięcie wskaźników wody zgodnych z obowiązującymi w Unii Europejskiej,

  - stworzenie ok.20 nowych MŚP ze 180 miejscami pracy.

- Działania:

- zatrudnienie Menagera  Projektu do nadzorowania kontraktu,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej  i wybranie wykonawcy,

- prace wykonawcze i dostawy materiałów do stacji uzdatniania na ujęciu Podgórze,

- modernizacją stacji uzdatniania na ujęciu Rybaki, obejmująca głównie technologię, która będzie  miała miejsce w istniejących  pomieszczeniach.

## RAMY INSTYTUCJONALNE

Beneficjentem projektu jest Miasto Łomża.

Menagerem Projektu jest Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Właściciel inwestycji po realizacji projektu:

Całość infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu będzie stanowiła mienie komunalne, samorządowej wspólnoty mieszkańców Miasta Łomża, 
a eksploatacją wybudowanych urządzeń zarządzać będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży.

Kontrakty:

Zawarte zostaną dwa  kontrakty: z wykonawcą oraz Menagerem  Projektu

Budżet projektu

Ogółem – 2,84 mln Euro,

- w tym dotacja z programu PHARE 2003 ESG – 2,1 mln Euro,

- współfinansowanie beneficjenta  - 0,74 mln Euro

W kwotę ogółem wliczony jest koszt zatrudnienia Menagera Projektu w wysokości 122 000 Euro do poniesienia przez Beneficjenta ,z możliwością dofinansowania.

W 2003 r. poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji przetargowej w wysokości 601,7 tys. zł.

W 2004 r. przewiduje się nakłady w wysokości 65.270 zł , poniesione przez  Menagera Projektu.

Źródła finansowania:

Finansowanie projektu w 2005 i 2006 zostanie uszczegółowione po wyborze wykonawcy. Wg Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na Terenie Miasta Łomża w latach 2003-1010 planuje się podział kosztów;

2005 r – ogółem  6.888.200 zł, w tym : MPWiK – 1.720.800 zł, fundusze UE – 5.167.400 zł ;

2006 r – ogółem  6.888.200 zł, w tym : MPWiK- 1.720.800 zł, fundusze UE  – 5.167.500 zł

10. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży
 i    przyległych gmin – II etap 
Fundusze strukturalne UE  **
/Dz.900, Rozdz. 90001 /

Lokalizacja programu:

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Łomża, miejscowości : Piątnica Włościańska, Kalinowo,  Konarzyce, Zawady, Stara Łomża p/sz, Stara Łomża n/rz, Zosin, Giełczyn.

1.Cel programu:

a/ cel strategiczny

W ramach Projektu realizowana będzie infrastruktura o znaczeniu regionalnym, służąca wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Celem strategicznym projektu „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin – II etap” jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się  wód i gleb oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Projekt przyczyni się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.

b/ cele bezpośrednie

Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb. W wyniku realizacji powyższego celu nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.. Realizacja projektu powinna przyczynić się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.

- rozbudowa systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Łomży 
i przyległych gmin,

- ograniczenie ilości ścieków komunalnych nieczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych,

- dostarczenie mieszkańcom regionów wody do picia o odpowiednich parametrach,

- zapewnienie właściwej gospodarki wodą i ściekami wodnymi,

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,

- zapewnienie dostępności do infrastruktury komunalnej,

- polepszenie usług w dziedzinie infrastruktury w celu zaspokojenia oczekiwań mieszkańców  oraz potencjalnych inwestorów,

- tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji,

- poprawy czystości wód rzeki Narew,

- pomoc w zachowaniu walorów przyrodniczych doliny Narwi.

2.Opis programu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Łomży i przyległych gmin celem sprowadzenia ścieków na zmodernizowaną miejską oczyszczalnię ścieków.

Projekt zostanie zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska.

##### Rezultaty Programu

Rezultaty kwantyfikowane projektu

- podłączenie do kanalizacji gospodarstw domowych - 819 gospodarstw domowych,

- mieszkańcy podłączeni do kanalizacji – 2866 mieszkańców,

- podłączenie do systemu wodociągowego 35 gospodarstw domowych tj. 123 mieszkańców i 9 podmiotów gospodarczych,

- polepszenie działalności przedsiębiorstw działających na obszarze objętym inwestycją  - 180 przedsiębiorstw,

- powstanie kanalizacja sanitarna na terenie miasta Łomży, gminy Łomża i gminy Piątnica o łącznej długości 61619 mb,

- powstanie wodociąg na terenie miasta Łomży o łącznej długości 3343 mb,

- długość zmodernizowanej sieci wodociągowej – 1007 mb,

-ograniczenie ilości ścieków komunalnych nieczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio   do wód powierzchniowych o 599 m3/d,

- zwiększenie stopnia wykorzystania zmodernizowanej oczyszczalni (aktualnie wykorzystywanej w 50%),

- likwidacja 798 przydomowych zbiorników na nieczystości,

-  powierzchnia terenów nowoskanalizowanych  - 55,5 ha.

##### Planowane produkty /wyniki/

Produkty kwantyfikowane projektu na terenie miasta Łomża :

- ul. Poligonowa, Przemysłowa (kan. sanit. Dn  0,2 m. długości 1340 m )

- ul. Mała Kraska (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 1396 m. kan.  tłoczna Dn 75 mm dł. 378m.

wraz  z przepompownią )

- ul. Fr. Skowronka (kan. sanit. Dn  0,2 m. dł. 247 m. kan. tłoczny Dn 63 mm dł. 53m.

wraz z przepompownią)

- Kraska przy kościele (kan. sanit Dn 0,2 m.dł. 510 m.)

- ul. Słowikowa (kan. sanit. Dn  0,2 m.  dł. 258 m. kan. tłoczny Dn 63 mm 137m.

wraz z przepompownią, wodociąg   Dn 110mm dł 69 m.)

- ul. Nowogrodzka przy targowicy (kan.sanit. Dn 0,2 m dł. 149 m. , kan. tłoczny

Dn 63 mm  dł. 137 m. wraz z przepompownią, wodociąg Dn 110mm dł 125 m.)

- ul. Wiśniowa ( kan. sanitar. Dn  0,2 m.dł. 161 m.)

- ul. Wojska Polskiego na odcinku od Włókienniczej do Fadomu (wodociąg

Dn 200 mm 1413 m.)

- ul. Piłsudskiego na odcinku od Al. Legionów do Poznańskiej ( magistr.wodocią-

gowa Dn 280mm dł. 1304 m.)

- ul. Kołłątaja  na odcinku od Przykoszarowej do Niemcewicza (przebudowa

wodociągu Dn 160 mm dł. 266 m.)

- ul. Poznańska w kierunku WZUW (wodociąg Dn  110 mm dł.  432 m.)

- ul. Szosa Zambrowska II etap (kan. sanit. Dn 0,2 m.  dł. 392 m.) oraz przebudowa ok.400m
 ulicy na odcinku realizowanego kanału sanitarnego od ul. Ks.Anny w kierunku ul.Piłsudskiego

- ul.Browarna/ kan.sanit.Dn0,2m dł. 223 m, wodociąg dn 200 mm dł.343,5 m /

- ul. Żabia ( kan.  sanit.Dn 0,2 m    dł. 668m.)

- ul. Nadnarwiańska (kan. sanit. Dn 0,2 m   dł. 339 m., kan. tłoczny Dn 63 mm dł 3 m.

wraz z  przepompownią , przebudowa wodociągu   Dn 160 mm   dł. 658 m

i Dn 110 mm dł. 83 m)

3. Realizacja programu

Program będzie realizowany w latach 2005-2006

4. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Jednostką organizującą i realizującą Projekt będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży.

5.Budżet Projektu

Całkowita planowana wartość projektu -   8.574.522  zł,  w tym:

- budżet Miasta  - 578.242 zł

- budżet MPWiK sp. z o.o. w Łomży – 1.849.300 zł

- Dofinansowanie EFRR – 6.162.971 zł

- koszty kwalifikowane – 6.636.940 zł

6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach

realizacji Projektu:

- w 2005 r – 578.242 zł

- w 2006 r - 0

U w a g a :

kwoty środków Unii Europejskiej, wynikające z realizowanych programów strukturalnych, zostaną zabezpieczone kredytem inwestycyjnym do czasu refundacji