Załącznik  nr 1

do  Zarządzenia   nr 104/109

Prezydenta  Miasta

z  dnia  4.06.2010 r

Procedura     zarządzania     realizacją  Projektu    Budowa   miejskiej  pływalni w  Łomży    w   ramach    Regionalnego  Programu  Operacyjnego   Województwa  Podlaskiego   w  latach      2007  -  2013

Osi   Priorytetowej  III  Rozwój  turystyki  i kultury.

Działania    3.1  Rozwój  atrakcyjności   turystycznej  regionu.

1.  Przepisy  prawne     obowiązujące     przy  realizacji   Programu :

-   rozporządzenie  Komisji  ( WE) nr 1083/2006 r.     z  dnia  11 lipca  2006 r.

ustanawiające   przepisy   ogólne  dotyczące   EFRR  , EFS    Fundusz  Spójności   ,

-  ustawa  z  dnia   27  sierpnia  2009 r   o finansach  publicznych  ( Dz.U. nr  157,poz 1240);

- ustawa   z  dnia 29 września 1994 r o rachunkowości  ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76,poz.694 ze

zm. );

-  umowa   instytucji  wdrażającej  program     -  określająca   szczegółowo  tryb

wykorzystania   środków  i  ich   rozliczenia.

W    aneksie  nr  UDA- RPPD.03.01.00 –20-026/08-02  z dnia 16 marca 2010  do umowy Nr  UDA – RPPD.03.01.00-20-026/08-00  zawartej  w dniu 12 lutego 2009 r.   pomiędzy    Województwem  Podlaskim   a    Prezydentem   został\  określony  poziom   dofinansowania       wydatków   kwalifikowanych  poniesionych    przez   Miasto  Łomża  przy  realizacji   Projektu  „   Budowa  miejskiej  pływalni    w  Łomży    „   w  okresie   realizacji   tj.    od  30  listopada   2008 r.  -     25 marca   2011 r.

-całkowita  wartość projektu   -  35 175 062,16  PLN ,

- wydatki  kwalifikowane  projektu   - 31 437 625,84  PLN,

- płatność z  budżetu środków  europejskich   12 499 999,97 PLN,

-Wkład własny  Miasta                                    18 937 625,87 PLN

Okres  obowiązywania   tej  umowy   trwa    od  dnia    jej   zawarcia  , przez  okres realizacji oraz  trwałości projektu z zastrzeżeniem §  15 ust 2-4 oraz § 18  ust 4   umowy  o  dofinansowanie    projektu.

W  skład  dokumentacji    wchodzi  .

1    Powołanie     Zespołu   osób   odpowiadających      za  realizację  projektu  Budowa

miejskiej  pływalni   w Łomży.

2      Zakładowy    plan  kont  dla  projektu   pod  nazwą   „  Budowa   miejskiej  pływalni

w  Łomży   :

a)  Wykaz  kont  syntetycznych    i  kont analitycznych  dla  jednostki

budżetowej     Urzędu  Miejskiego    w  Łomży

b)  Wykaz   kont  syntetycznych   i   kont   analitycznych   budżetu  miasta

3 . Obieg    dokumentów     i  kontrola   finansowa     dokumentów  dotyczących   realizacji

projektu  „  Budowa  miejskiej   pływalni    w Łomży  „.

4.  Ewidencja  księgowa   Projektu

5 . Przechowywanie   dokumentów

1  Zespół    pracowników   Urzędu  Miejskiego  w Łomży  upoważniony   do  realizacji

Projektu  nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08 pod  nazwą  „  Budowa    miejskiej

pływalni  w   Łomży

1   Koordynator   Projektu     Anna    Armista    Naczelnik  Wydziału  Inwestycji

Do  zakresu    podstawowych  zadań  Koordynatora    projektu  należy

a)  uporządkowanie   działań  i harmonizacja   wzajemnych  relacji  osób  i  jednostek   zaangażowanych    w  tworzenie   projektu  oraz   opracowanie    wyników  z realizacji  projektu . (   niezbędnym    jest   wykazanie    jak   realizacja  projektu    polepszyła   sytuację  finansową    Miasta  ,  zdywersyfikowała   źródła   przychodów  ,poprawiła   jego   konkurencyjność   , wprowadziło   innowację  ) Zsynchronizowanie      działań     jest  kluczem  do  sukcesu.

b).przeprowadzenie     postępowanie     przetargowego   w  sprawie     wyboru

wykonawczy     oraz   nadzór   inwestorski  na   realizacją    zadania ,

c)  nadzór  na   prawidłową  zgodnym  ze   sztuką  budowlaną    realizacją  Projektu  tj :

-  sprawdzania   zachowania   warunków   kwalifikowania    wydatków  podczas   realizacji

projektu    w  zakresie  :

-   zgodności    z obowiązującymi  przepisami  prawa  wspólnotowego   oraz prawa

krajowego  ,

-  zgodności z postanowieniami  Programu   Operacyjnego ,

-  zgodności  z kategoriami  wydatków  wynikającymi  z  postanowień   umowy  o

dofinansowanie   projektu  - tj.  harmonogramu  wydatków projektu   stanowiący   załącznik

do  umowy ,

-  stwierdzenia  czy  wydatek  jest  niezbędny   do realizacji   projektu  i  został  wykonany

zgodnie   z   zatwierdzonym   harmonogramem   i  umową  podpisaną  z IŻ

dofinansowanie

- występowanie    zgodnie   z §15  umowy  o  dofinansowanie  z  uzasadnieniem    do   IŻ  o

wyrażenie   zgodny  na  zmianę  w  realizacji   projektu   wraz   z projektem    aneksu    do

umowy  w   zakresie   zmian. Warunek   który  musi  być    spełniony -  roboty  zamienne

mogą  być   wykonywane     po uzyskaniu  pozytywnej  opinii   IŻ   oraz   dokonanych

zmianach   w  umowie   (  jeżeli   będzie  zachodziła taka  konieczność )

d ) monitorowanie     na  bieżąco  realizację    Projektu   i  niezwłocznie   informowanie     stanowisko   obsługi    merytorycznej    o  odstępstwach   , trudnościach  w realizacji w nadzorowanym  projekcie .    Informacja  powinna zawierać zakres  zmian  ,robót   dodatkowych  oraz  propozycje   zmian  w harmonogramie  rzeczowo  finansowym.

Powyższe   jest   konieczne  w celu  uniknięcia  opóźnień    w  realizacji    inwestycji  oraz  w

składaniu   wniosków   o płatność.

e) przekazywanie  do Instytucji Zarządzającej    wszystkich   dokumentów i informacji  związanych z realizacją Projektu , których  Instytucja  zażąda  w okresie  10 lat  od  dnia   zawarcia   umowy    o  dofinansowanie ,  lecz  nie  krócej  niż  do  31 grudnia 2020 r.

f) )   przestrzegania   właściwych  Wytycznych  Instytucji  Zarządzających

oraz    wytycznych    Ministra  Rozwoju  Regionalnego   obowiązujących   w chwili  podpisania  umowy  oraz ich aktualizacji.

2 Pracownik    odpowiedzialny  za przygotowanie    projektu

Magdalena   Mrugacz       Inspektor    w  Wydziale    Inwestycji  Urzędu  Miejskiego

3.)   Obsługa    merytoryczna     projektu   i  jej   zakres .

Pani   Danuta   Kamińska  –  Inspektor  w    Wydziale   Rozwoju   Miasta   odpowiedzialna   jest     w  zakresie  :

a)  opracowanie     harmonogramu   rzeczowo  -  finansowanego    na  podstawie    kosztorysu

(w uzgodnieniu  z  wykonawcą  robót.   wybranego   w  wyniku      przetargu  )  z

uwzględnieniem  kosztów   kwalifikowanych   i  niekwalifikowanych   zgodnie   z   wytycznymi  krajowymi  i  unijnymi ,

b)  przygotowanie  oraz  weryfikacja   wniosków o płatność   wraz  z potwierdzonymi  za

zgodność  z oryginałami  i kopiami  faktur / innych  dokumentów  księgowych   oraz

potwierdzonymi  za  zgodność kopiami  wyciągów bankowych   potwierdzających

dokonanie   płatności ,

c)   na  podstawie  upoważnienia   dokonywanie  potwierdzenia  za zgodność  z oryginałem  i

sporządzania opisów  dokumentów  załączanych   do  wniosku  o płatność ,

d)   analiz  przepływu  środków   finansowych  oraz   zgodności  z  umowami  i  kosztami

projektu    w  tym   w  zakresie   :

1)  poziomu  wykonanych   kosztów  kwalifikowane    i  niekwalifikowane    na  podstawie

faktur  lub   dokumentów   księgowych    o  równoważnej   wartości  dowodowej  wraz   z

protokołami   odbiorów (  częściowych   i  końcowego  ) a  ich  zgodność   z

harmonogramem   zatwierdzonym   w umowie   o  dofinansowanie   projektu  ,

2) zgodności   zawartej  umowy   z wykonawcą   Projektu   z obowiązującymi  przepisami

prawa   krajowego   i  unijnego  ,

e)- monitorowanie   terminowego  wykonania   założonych   etapów  Projektów , wielkości

kosztów  kwalifikowanych   i  niekwalifikownych   w  odniesieniu  do  zatwierdzonego

harmonogramu   wykonawcy  i   stanowiącego  załącznik  do  umowy  o  dofinansowanie

Projektu  ,

f) występowanie    z  wnioskiem  o  płatność  w zakresie  refundacji  poniesionych  kosztów

kwalifikowanych w ramach       dotacji    rozwojowej    na  podstawie     wymaganych

dokumentów  finansowych  za okresy     miesięczne   (  nie rzadziej  niż  raz  na kwartał   i

nie  częściej niż 1 raz w miesiącu  bez  względu   na  wysokość poniesionych wydatków

kwalifikowanych ),

g).raportowanie   z   przebiegu   realizacji  Projektu  oraz   niezwłocznego   informowania

Instytucji zarządzającej  o zaistniałych  nieprawidłowościach    lub o  zamiarze

Zaprzestania realizacji   Projektu.

h)  monitorowanie   przesłanych    wniosków  o  płatność    do  Instytucji  Zarządzającej

oraz      refundacji    poniesionych  wydatków,

i ) przygotowywanie    zmian    w  harmonogramie     realizacji    projektu  na   wniosek

koordynatora  po  uzyskaniu   pozytywnego  stanowiska   IŻ. ,

j)   przechowywanie   i  archiwizowanie      dokumentacji  związanej  z realizacją projektu    w tym

oryginalnych   dokumentów  poświadczających  wydatki   w  terminie   do 31.12 2020 r .

k)  pomiaru    wartości   wskaźników   osiągniętych    dzięki   realizacji Projektu  przez  okres 5  lat

zgodnie  z wskaźnikami  monitoringowymi  (  w tym wskaźnikami  z listy  zaimplementowanej  do

KSI )  zamieszczonymi  we  wniosku  składanego    o  dofinansowanie  Projektu oraz pomiaru

wartości  wskaźnika  osiągniętego  dzięki  realizacji  Projektu  odnośnie   stworzonych  nowym

miejsc  pracy ,

l)  przekazywanie  do Instytucji    Zarządzającej    wszystkich   dokumentów i informacji  związanych z realizacją Projektu , których  Instytucja  zażąda  w okresie  10 lat  od  dnia   zawarcia   umowy    o  dofinansowanie ,  lecz  nie  krócej  niż  do  31 grudnia 2020 r.

ł) składanie  wraz z wnioskiem  o płatność oraz w okresach rocznych przez okres 5  lat po zakończeniu  projektu oświadczenia o kwalifikowalności  VAT , pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  zgodnie z art. 233 kodeksu  karnego ,

.

m)   składanie  wraz z wnioskiem o płatność   oraz w okresach rocznych  przez  okres  5 lat  po zakończeniu  projektu  oświadczenia  o generowaniu  dochodu  lub jego  braku  , z wyjątkiem  Projektów  objętych  pomocą  publiczną,

n).w przypadku   projektów spełniających   kryteria  art. 55  rozporządzenia  Rady WE  nr 183/2006  :

1).  - składanie   w okresach  rocznych przez   okres 3 lat po zamknięciu programu  niezbędnych  danych , które  uwzględniane  są przy  obliczaniu  luki  w finansowaniu  w tym  w szczególności  do  wskazania  źródeł  przychodów    generowanych  przez projekt   i  ich  wysokość AK  również stosowanych  taryf  dla  których  dochód został  oszacowany  przez     UM  na etapie  wniosku  o  dofinansowanie ,

2)   składanie   w  okresach   rocznych  przez okres 5  lat  po zakończeniu  projektu  informacji  na temat  przychodów generowanych przez projekt w podziale na  poszczególne źródła ich pochodzenia  wraz  ze  wskazaniem kosztów  operacyjnych  związanych z  funkcjonowaniem  projektu  - dla   których  nie  moża  było  oszacować dochodów z wyprzedzeniem  ( art. 55 ust 3  rozporządzenia  )

o)   przestrzeganie   właściwych  Wytycznych  Instytucji  Zarządzających

oraz    wytycznych    Ministra  Rozwoju  Regionalnego   obowiązujących   w chwili  podpisania  umowy  oraz ich aktualizacji.

4).  Ewidencja   księgowa    i   sprawozdawczość

a)      Pani   Joanna   Bużniak       -   inspektor     w   Wydziale   Rozwoju  Miasta

jest    odpowiedzialna za :

-  prowadzenie    wyodrębnionej   księgowości   komputerowej   dla tego  Projektu

określonej  w   pkt  3    w  jednostce  budżetowej ,

-  prowadzenie   komputerowej    ewidencji    księgowej  bilansowej  i  pozabilansowej    wg

określonego  schematu     w  jednostce   budżetowej,

-  prowadzenie    ewidencji  :

a)  zawartych  umów   inwestycyjnych ,

b)  prowadzenie    ewidencji   otrzymanych   faktur   inwestycyjnych oraz  kontrola  pod

względem     formalno  rachunkowym  i   zgodności  z planem   finansowym ,

- sporządzanie    sprawozdawczości    finansowej    RB 28S   ( miesięcznej  i  kwartalnej  )

oraz     rocznego  sprawozdania     Rb  WS   i  prowadzenie    dokumentacji  papierowej

w  tym  zakresie (  zatwierdzone papierowe sprawozdania

-  przygotowanie  w  3   egzemplarzach    ksera   dokumentów  księgowych   (  faktur

zatwierdzonych    do  wypłaty    wraz  z  protokołami   odbioru  robót  ,  opłaconych

wyciągi  bankowe   ) ,oraz  potwierdzanie   za  zgodność   z oryginałami   dokumentów

księgowych    na  podstawie   upoważnienia  ,

- drukowanie   obrotów   i  sald  kont  syntetycznych  oraz  zestawienia  sald     kont

pomocniczych   na  koniec   okresu    sprawozdawczego  ( na  koniec  roku    obrotowego )

- przechowywanie   oryginalnych     dokumentów   księgowych   i innych  dokumentów

księgowych   oraz    potwierdzonymi  za  zgodność kopiami  wyciągów bankowych

potwierdzających    dokonanie   płatności  .

b -prowadzenie    wyodrębnionej   księgowości    tego  projektu   w  organie   (  tj.   księgi

głównej  , ksiąg   pomocniczych  )

- prowadzenie   komputerowej   ewidencji   księgowej  w organie  wg  ustalonego   schematu ,

- sporządzanie  sprawozdawczości   finansowej   Rb    27  S oraz prowadzenie dokumentacji

papierowej     w  tym  zakresie (  zatwierdzone    papierowe      sprawozdania  będą

przechowywanie   w  Wydziale Rozwoju  Miasta   )

- drukowanie   obrotów   i  sald  kont  syntetycznych  oraz  zestawienia  sald    kont

pomocniczych   na  koniec   okresu    sprawozdawczego  ( roku    obrotowego ) .

Zestawienia     obrotów  i   sald   będą   przechowywanie   w  Wydziale  Rozwoju  Miasta

5.  Pani  Aneta  Chętnik    -   pracownik   Oddziału  Budżetu    odpowiedzialna   za

ewidencję    środków   trwałych  , pozostałych  środków  trwałych  ,  wartości  niematerialnych  i  prawnych   oraz    naliczania    amortyzacji  i  umorzenia    zgodnie

z obowiązującymi      przepisami .

Pani  Elżbieta  Cyndzas    zastępuje   w  czasie  nieobecności    Panią  Anetę  Chętnik

6)     Teresa    Morawska         Kierownik     Oddziału    Budżetu    Wydziału  Skarbu  i

Finansów     odpowiada    za   :

-  nadzór   nad  prawidłowością   ewidencji  księgowej

-  prognozę     finansową    budżetu   miasta   w  okresie  realizacji   projektu

-  ocena   sytuacji   finansowej   Urzędu ,

Zastępstwo   w    czasie    nieobecności      w pracy -      Jadwiga    Kozłowska   - Skarbnik

- Nadzór  inwestorski     -  odpowiedzialni   inspektorzy   :

Pan  Ryszard  ,  Klimek          w   zakresie  robot    budowlanych

Pan  Marek Sobieszuk           w  zakresie   robót wodno – kanalizacyjnych  , wentylacja

mechaniczna

Pan    Ryszard    Filipkowski  w zakresie   energetyki   i  oświetlenia

Pan   Jerzy   Kuciel                w  zakresie  robot  technicznych  i    centralne  ogrzewanie

i  ciepło  technologiczne

Pani  Elżbieta Leszczyńska    w  zakresie  dróg

Zakładowy   Plan  Kont    dla  Projektu    nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08

3. Wyodrębniona    ewidencja    księgowa      dla   projektu   -skrót  nazwy „Pływalnia”

1,    Dziennik   obrotów      (  częściowy    )   dla  Projektu.

W   myśl    art. 14  ust 3    ustawy   o rachunkowości    jeżeli    stosuje  się  dzienniki

częściowe   grupujące  zdarzenia według  ich   rodzajów, to należy   sporządzić

zestawienia  obrotów  tych    dzienników  za  dany  okres  sprawozdawczy

2.     Wykaz   kont   syntetycznych    (  księgi  głównej )   i Kont   analitycznych  ( księgi

pomocnicze)  dla  jednostki   budżetowej    Urzędu  Miejskiego    w  Łomży.

3.    Wykaz   kont    syntetycznych      ( księgi    głównej  )  i  kont  analitycznych ( księgi

pomocnicze  )      dla  organu    tj. budżetu miasta  w  Łomży

4   Zestawienie   obrotów  i sald    kont  syntetycznych  oraz   zestawienie

sald  kont   analitycznych   (   stosownie    do  art. 13  .ust 6   ustawy  o rachunkowości

- wydruki  na  koniec  roku obrotowego  )

Księgi  rachunkowe   charakteryzują   się  :

- są    trwale   oznaczone    nazwą   skróconą    UM  Łomża   na   wydrukach

komputerowych    lub   zestawienia   wyświetlanego    na ekranie  komputera,

-  nazwę    danego  rodzaju     księgi  rachunkowej ,oraz  nazwę programu

-  wyraźnie   oznaczone   co do roku  obrotowego  , okresu   sprawozdawczego  i daty

sporządzenia.

- przechowywane    starannie   w ustalonej   kolejności.

Przy    użyciu  komputera   zapis    księgowy      będzie    automatycznie  nadany   numer pozycji  , pod  którą  został  wprowadzony  do dziennika   a    także   dane pozwalające

na ustalenie  osoby   odpowiedzialnej   za treść  zapisu . . księgi rachunkowe są otwierane na dzień rozpoczynający rok kalendarzowy lub dzień otrzymania  środków    z Instytucji  Zarządzającej  i  zamykane   na  koniec  każdego roku kalendarzowego

Ostatecznie  zamknięcie  i  otwarcie  ksiąg  rachunkowych    nastąpi  do dnia  30  kwietnia

następnego  roku    budżetowego

Księgi   rachunkowe  są  prowadzone w   języku   polskim  w  walucie  PLN

II.1    Dziennik -   zwiera  chronologiczne ujęcie operacji jakie nastąpiły w  danym okresie   sprawozdawczym. Zapisy w  dzienniku są kolejno numerowane a sumy zapisów (obroty ) liczone  w  sposób  ciągły. Sposób   dokonywania   zapisów   w dzienniku   umożliwia  ich jednoznaczne powiązanie      ze sprawozdaniami i zatwierdzonymi   dowodami   księgowymi. Zapis  księgowy   posiada  automatycznie  nadany numer pozycji pod  którą  został  wprowadzony  do dziennika a  także  dane identyfikujące   osobę   odpowiedzialną za  treść zapisu.

II. 2 Konta księgi głównej    -   zawierają   zapisy  o  zdarzeniach  w ujęciu syntetycznym . Na   kontach   księgi  głównej  obowiązuje   ujęcie   zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie   w  dzienniku  zdarzeń  zgodnie z zasadą  podwójnego zapisu. Zapisów   na  określonym  koncie  księgi   głównej   dokonuje  się   w  kolejności   chronologicznej .

II.3    Konta   ksiąg  pomocniczych   -   zawierają  zapisy o  operacjach  na kontach analitycznych   .Dokonana    suma  figurujących    na  nich   obrotów  i sald wprowadza  zapisy tzw. kont   syntetycznych   (  księgi   głównej  )   Zapisy  na  kontach ksiąg pomocniczych  są   uzupełnieniem    zapisów   kont   księgi  głównej. Prowadzi  się  je  w  ujęciu  systematycznym jako wyodrębniony system  ksiąg  kartotek ( zbiorów   kont), komputerowych zbiorów danych,  uzgodnionych z saldami i zapisami   na kontach  księgi  głównej

Ad.2      Wykaz  kont  syntetycznych    i  kont analitycznych  dla  jednostki

budżetowej     Urzędu  Miejskiego    w  Łomży

###### I   WYKAZ KONT BILANSOWYCH  i  POZABILANSOWYCH   -

## 1.   Konta    bilansowe     Zespół   O   -   Majątek  trwały

011  -   Środki   Trwałe

013  -   Pozostałe  środki  trwałe

020  -  Wartości  niematerialne  i  prawne

071  -   Umorzenie  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych

072  -   Umorzenie  pozostałych  środków   trwałych    oraz  wartości

niematerialnych   i  prawnych

080  -   Inwestycje  (  środki   trwałe  w  budowie)

Zespół  1   -  Środki  pieniężne  i  rachunki  bankowe

137  -    Rachunki     środków funduszy  pomocowych

Zespól    2  -    Rozrachunki   i  roszczenia

201 - Rozrachunki   z odbiorcami   i  dostawcami

223  -   Rozliczenie   wydatków   budżetowych

228 –   Rozliczenie  wydatków ze środków  funduszy  pomocowych

240  -   Pozostałe   rozrachunki

Zespół   8  -  Fundusze   ,  rezerwy   i  wynik     finansowy

800   -   Fundusz    jednostki

810   -   Dotacje  budżetowe  oraz  środki  z  budżetu  na  inwestycje

860  -    Straty    i   zyski  nadzwyczajne   oraz   wynik  finansowy

II     Konta    pozabilansowe

998   -     Zaangażowanie    wydatków   budżetowych   roku  bieżącego

999   -      Zaangażowanie    wydatków   budżetowych   przyszłych   lat

970-2   -               Wydatki  strukturalne

Konto  011   Środki trwałe     wytworzone    z  Projektu

Przyjęte zasady  klasyfikacji  zdarzeń  i  operacji   gospodarczych

Konto  011  Środki  trwale :   służy do  ewidencji księgowej zmian w  stanie środków trwałych   do

których  zalicza  się  w  szczególności   :

- przyjęcie   do  używania  środka trwałego  bezpośrednio  z zakupu ,

- przyjęcie do  używania środka  trwałego  z   budowy ,

Na  koncie  011 „Środki  trwale  ewidencjonowane  są :

1. po  stronie  Wn – zwiększenia   stanu  i wartości początkowej środków  trwałych

2. po  stronie  Ma  - zmniejszenie  stanu i wartości początkowej  środków   trwałych

Konto 010może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej   brutto.

Zapisy  strony  Wn konta   011  „Środki   trwałe     „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1.Przyjęcie   do  używania   środka  uzyskanego   z :

- zakończenia  budowy    inwestycji                                                                  080-89-1

- zakupu  gotowych dóbr  ( nie  wymagających montażu )                                300- 89-1

2. Zwiększenie  wartości  środka   trwałego  o  koszty  ulepszenia                        080-89-1

Zapisy   strony   Ma  011  Środki   trwałe

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1 Środki  trwale  postawione  w   stan  likwidacji :

- do  wysokości  naliczonego  umorzenia                                                               071-89-1

- w wysokości  wartości netto                                                                                 800

Konta analityczne    ksiąg   pomocniczych w  jednostce  budżetowej    prowadzi  się  w szczególności      dla    konta 011     „ Środki    trwale      „   -   011 –89-1

Tabela    amortyzacji      środków   trwałych

Konto   013 - Pozostałe środki trwałe  -       służy do ewidencji   stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych   środków trwałych nie podlegających ujęciu na kontach 011, 014, 016 i 017  wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub  działalności finansowo-wyodrębnione  do  wartości    3 500 zł  , które podlegają umorzeniu w pełnej  wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma   wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu (z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ".

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

- środki trwałe przyjęte do używania z magazynu, zakupu lub inwestycji,

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

-wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji; zniszczenia lub zużycia,

- sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, oraz    zdjęcia  z ewidencji   syntetycznej  ,

ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Ewidencja   szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić:

- ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania,

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Zapisy   strony   Wn   konta  013 –89-1 „ Pozostałe  środki   trwałe „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1 Przyjęcie  pozostałych  środków   trwałych   :

- jako    wyposażenie   z  inwestycji                                                           080 – 89-1

-  z  zakupu                                                                                                 137 –89-1

Zapisy    strony   Ma    konta   013- 89 -1 „ Pozostałe  środki  trwale  „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1. Rozchód  pozostałych   środków   trwałych

-  zużycia ,zniszczenia                                                                                     072 –89-1

020 - Wartości niematerialne i prawne - konto  służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe   i  licencje   o  przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie  zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 "Umorzenie  wartości niematerialnych i prawnych" lub 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

Zapisy   strony  Wn  020 –89-1 „ Wartości niematerialne i prawne  „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1.Przychód   wartości niematerialnych i  prawnych

-  z inwestycji(  podlegających  amortyzacji  i umorzeniu )                                     080 – 89-1.

Zapisy   strony  Ma  020 -89„ Wartości niematerialne i prawne  „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1. Rozchód   wartości  niematerialnych i prawnych

- amortyzowanych   -umarzanych    stopniowo

a) wartość  umorzenia                                                                                071 –89-1

b) wartość  netto                                                                                        800

- umarzanych  w  100 %  wartości                                                                  072 - 89-1

Konto  071  Umorzenie środków trwałych  i  wartości  niematerialnych  i prawnych

- służy do ewidencji umorzeń stanowiących korektę wartości początkowej środków trwałych na skutek ich zużycia.

Bieżące umorzenie środków trwałych księgowane jest po stronie MA konta 071 . w korespondencji ze stroną WN konta zespołu „4” Amortyzacja.

Umorzenie oblicza się od tej samej daty i przez ten sam okres jak amortyzację. Dla ustalenia wartości amortyzacji w poszczególnych okresach mają zastosowanie tabele amortyzacyjne.

Dla umorzenia środków trwałych stosuje się takie same konta analityczne, jak dla konta środki trwałe.

Zapisy   strony  Wn  konta   071 –89-1 „ Umarzanie środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i prawnych   „.

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1. Spisanie  wartości  niematerialnych i prawnych  w  pełni umorzonych                 020  -89-1

Zapisy   strony  Ma konta 071 „Umarzanie  środków trwałych oraz   wartości

niematerialnych  i  prawnych  „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1. Naliczona   amortyzacja  środków   trwałych oraz  wartości

niematerialnych  i prawnych                                                                                 401 –89-1

2.Umorzenie   dotychczasowe środków trwałych  otrzymanych nieodpłatnie                       800

Konto  080    Środki   trwałe w budowie      -  służy do   ewidencji wszelkich kosztów związanych z tworzeniem, budową,  aktywów trwałych, bez względu na rodzaj i źródła finansowania,.

Do wydatków związanych z ewidencją środków trwałych w budowie zalicza się koszty:

- dokumentacji projektowej,

- badań geologicznych, geofizycznych oraz pomiarów geodezyjnych,

- nadzoru autorskiego

- prób montażowych, jeżeli należność za te czynności nie jest uwzględniona w cenie robót,

- inne, bezpośrednio związane ze środkami trwałymi w budowie.

1.7.1.	Wycena

A.	W ciągu roku obrotowego środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych nakładów.   Nakłady  poniesione   na  przygotowanie   Projektu    w  okresie

od  1 stycznia 2007   do  dnia  podpisania  umowy  z  IŻ  zostaną   przeksięgowane   do  urządzeń    księgowych   Projektu    „ Pływalnia  „ -  skrót   nazwy  Projektu.

B.	Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych nakładów, uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

1.7.3.	Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych i powiązanie z kontami księgi głównej

- Zapisy   strony  Wn  konta   080-89-1„ Środki  trwale  w  budowie „

Treść    operacji                                                              Konto   przeciwstawne

1.Roboty  , dostawy  usługi  związane z realizacją  inwestycji przez

zewnętrznych   kontrahentów                                                                                            201 -89-1

Zapisy   strony  Ma  konta   080 -89-1„ Środki  trwale  w  budowie „

Treść    operacji                                                 Konto   przeciwstawne

1.  Przyjęcie  do używania  uzyskanych   w  wyniku  inwestycji :

-  środków  trwałych                                                                                                   011-89-1

-  pierwszego    wyposażenia   w pozostałe środki  trwałe ( wyposażenie  )              013 -89-1

-  wyposażenie  w wartości  niematerialne i prawne                                                   020-89-1

Konto  pomocnicze

080 - 89 .1  -Środki  trwałe  w  budowie  -Projekt „  Budowa  miejskiej  pływalni  w Łomży „

080  -89 -1         Przygotowanie  inwestycji   w tym z udziałem   środków  pomocowych

137       -  Rachunki  środków funduszy   pomocowych 137  - „ Rachunki  środków   funduszy   pomocowych „  /  służy do  ewidencji środków   pieniężnych  otrzymanych  w ramach  realizacji  zadań  z funduszy  pomocowych,  w  zakresie   których  umowa  lub  przepis   określają konieczność  wydzielenia  środków  pomocowych  na odrębnym   rachunku  bankowym.

Na  stronie   WN   konta   137  ujmuje  się   wpływ   środków ,  a  na  stronie  Ma   - wypłaty  środków.

Ewidencja analityczna prowadzi się w wartości  PLN     137-89 -1

umożliwi   ustalenie   stanu środków   każdego   wyodrębnionego funduszu  pomocowego, z  ewentualnym podziałem   wpływów  i   wydatków  oraz   stanów   środków  według  zasad  wynikających  dla  danego    funduszu  pomocowego

### Zapisy    strony      Wn   konta  137  89 -1 n                         Konta   przeciwstawne

1. Wpływ    środków    pieniężnych    lub  potwierdzone  przez podmiot

wskazany  do realizacji  programów   Unijnych, kopie  przelewu   środków

bezpośredni   przekazanych  dla Wykonawcy  na zaliczki  lub wykonane  roboty            907  -89 - 1

2.. Wpływ  środków   własnych   JST na  wydatki refundowane , gdy zaliczkowe

finansowanie  projektów  finansowanych  ze środków  zagranicznych

obywa się   ze  środków   własnych  budżetu                            :

a)przelanych z podstawowego  rachunku   bankowego  budżetu -                                133 -89

c  uregulowanie  należności    wobec     budżetu                                                            240 – 89-1

3 Przelewy  na rachunek   wyodrębniony  do  realizacji  projektu

a)  z budżetu    miasta  ze  środków   własnych

nie  podlegające    refundacji   ze środków  pomocowych                                             223 -89 -1

b) z  budżetu  miasta   ze  środków  krajowych  podlegających   refundacji                     228-89-1

4  Wpływ  dochodów    zrealizowanych  przez  jednostki  realizujące   zadania

Finansowane  ze środków  pomocowych                                                                        227-98-1

Zapisy     strony    Ma     konta   137 – 89 – 1n

1. Wypłaty   środków   z  wyodrębnionego rachunku   za  roboty,  dostawy                      201-89-1

2. zobowiązania    środków   pomocowych   do   budżetu  miasta                             240 - 89-1

3. Wydatki  Miasta  Łomża   sfinansowane  ze  środków  pomocowych   lub  ze

środków   własnych  podlegających  refundacji  ze środków  funduszy

pomocowych                                                                                                                  908

3.Odseki dopisane   do rachunku  środków  pomocowych  oraz  inne dochody

podlegające  przekazaniu   do   instytucji  pomocowych  - przelane  na  jej rachunek   240 -89 -1

4   Przekazanie   otrzymanych   środków  pomocowych   z tytułu refundacji   wydatków

poniesionych uprzednio    ze  środków     własnych                                                       240 -89 -1

5.   Zwrot    przez    jednostkę  budżetową    niewykorzystanych  środków

pomocowych      na  wydatki  niewygasające          a)                                                 223 – 89 - 1

b)                                                228 -   98 -1

Konto  137   może    wykazywać    saldo   WN   które   oznacza   stan  środków  pochodzących  z  funduszy  pomocowych   na  rachunku bankowym.

Ewidencja    szczegółowa  -  wg  podziałek  klasyfikacji  budżetowej .

.

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym   również   zaliczek   na  poczet  dostaw  ,a także  należności    z tytułu  przychodów    finansowych  .Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów oraz  według rodzajów poszczególnych działalności . W tym celu utworzono  pomocnicze   konta rozrachunkowe  .

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konta   analityczne    -    201-.89 –1n      Rozrachunki  z odbiorcami   i  dostawcami

Zapisy   strony   Wn  konta  201 -89 – 1n„Rozrachunki  z odbiorami  i  dostawcami   „

Treść    operacji                                                                 Konto przeciwstawne

1.  Opłata    za  wykonanie   roboty  ,  dostawy  .                                                        137 -89-1n

Zapisy   strony   Ma konta  201 „Rozrachunki  z odbiorami  i  dostawcami   „

Treść    operacji                                                                 Konto przeciwstawne

1 Zobowiązania  z tytułu  dostaw , robót  i  usług   dotyczących  :

- działalności    inwestycyjnej                                                                                  080 89 -1 n

2.  Zobowiązania   wobec  dostawców  z  tytułu   :

a) odsetek za  zwłokę  od  nieuregulowanych w  terminie należności :

z działalności    inwestycyjnej                                                                      080  89-1n

b) kar  umownych  :

z  działalności      inwestycyjnej                                                              080  89 –1n

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych - Konto 223 służy do rozliczenia jednostki budżetowej z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań finansowych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800.03 "Fundusz zasadniczy - obrotowy”,  n a  konto   800.03   „Fundusz    inwestycyjny”

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe  wpływy - zasilenia konta   wyodrębnionych wydatków inwestycyjnych   przekazanych  z konta dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 137    jako   udziału   Beneficjenta   w realizowanym   Projekcie  .

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych przelanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz nie wykorzystanych do końca roku.

Zapisy   strony   Wn  konta  223- 89 - 1 „Rozliczenie  wydatków   budżetowych „

Treść    operacji                                                                 Konto przeciwstawne

1 . Zwrot  nie  wykorzystanych   do  końca  roku  środków  na   wydatki budżetowe  ,  137- 89-1

2. Przeniesienie  na  podstawie     okresowych  sprawozdań  budżetowych

zrealizowanych    wydatków   budżetowych  -   sprawozdanie   Rb  28 S                    800 03

Zapisy   strony   Ma  konta  223 „Rozliczenie  wydatków   budżetowych „

Treść    operacji                                                                 Konto przeciwstawne

1.  Wpływy  środków  budżetowych   z   organu  JST

na  pokrycie   wydatków    inwestycyjnych     Projektu                                137- 89-1n

Konto  pomocnicze     223-89 -1   Rozliczenie  wydatków budżetowych   Projektu  „  Budowa

miejskiej pływalni  w  Łomży  „

228 Rozliczenie   wydatków ze środków  funduszy  pomocowych

służy   do  ewidencji    rozliczenia   wydatków  przez  jednostki ze  środków  funduszy  pomocowych     lub  innych  środków ,z których  dokonane    wydatki podlegają  refundacji  ze środków  funduszy  pomocowych  , a  w szczególności  z  budżetu Unii Europejskiej  albo ze środków  pochodzących  ze źródeł   zagranicznych  nie podlegających zwrotowi.

Na  stronie Wn  konta 228 ujmuje  się okresowe  lub  roczne  przeksięgowania  wydatków dokonywanych  w  korespondencji   z  kontem  800  ., oraz  środki  przekazane innym jednostkom  , w korespondencji z  kontem 137.-89.1 .

Na  stronie  Ma  konta  228  ujmuje  się  środki otrzymane na pokrycie  wydatków dokonywanych  przez  Urząd  Miejski      na realizację Projektu  .

Ewidencję  szczegółową   konta 228  prowadzi  się  w  sposób  umożliwiający ustalenie stanu  rozliczeń środków poszczególnych  funduszy  pomocowych

Zapisy  Wn   konta    228   „ Rozliczenie   wydatków              Konta  przeciwstawne

ze środków funduszy  pomocowych

Sprawozdanie   okresowe   i roczne   Rb 28 S                                                   800  -3

Zapisy  Ma konta    228  „ Rozliczenie  wydatków                Konta  przeciwstawne

ze środków funduszy  pomocowych

1. Wpływ  środków   na rachunek  projektu  ,które  podlegają

refundacji   z  funduszy  pomocowych                                                          137-89-1 n

Konto  228  może wykazywać saldo  Ma  które  oznacza  stan otrzymanych  środków z funduszy pomocowych

Konto  pomocnicze

228 – 89-.1   Rozliczenie  wydatków z funduszy  pomocowych   Projektu „ Budowa  miejskiej  pływalni   w  Łomży „.

Zrealizowanych wydatki podlegają okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań  Rb 28 S  w korespondencji z   stroną   Wn   kont 223 -89-1  i     228-89-1   oraz   na stronie MA konta 800-03, 800-05 "Fundusz   środków  inwestycyjnych   „

240 - Pozostałe rozrachunki - Konto 240 służy do ewidencji  należności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach-201.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.

Konto 240 może wykazywać saldo WN oznaczające   stan   należności    i  roszczeń  oraz saldo MA   stan   zobowiązań

Zapisy   strony   Wn  konta  240- 89 -1„  Pozostałe   rozrachunki   „

Treść    operacji                                                     Konto przeciwstawne

. 1. Zwrot  środków  pochodzących  z refundacji  z  funduszy  pomocowych        137-89-1n

2. Roszczenia  sporne    z  tytułu    dostaw:                                                                201- 89-1n

3  Niesłuszne  obciążenia  i  korekty   pomyłkowych   na rachunkach  bankowych  , 137-89 –1n

Zapisy   strony   Ma konta  240-89-1„  Pozostałe   rozrachunki „

Treść    operacji                                                     Konto przeciwstawne

,

1. Refundacja   z  Instytucji Zarządzającej    środków  z funduszy pomocowych                  137-  89-.1n

2.Odsetki  od  środków  na rachunku   wyodrębnionym                                                  137-89-1n

3 Niesłuszne  uznania  i  korekty  mylnych   obciążeń   na  rachunkach

bankowych                                                                                                         137- 89 –1n,

761  -  Pokrycie  amortyzacji   środków  trwałych  -  służy  do  ewidencji amortyzacji  ujętej  na koncie  401 – 89

800 - Fundusz jednostki- Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego jednostki oraz majątku obrotowego w zakresie podstawowej działalności jednostki budżetowej oraz działalności inwestycyjnej  i  jego  zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

1. przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy" (księgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego),

2.przeksięgowanie dotacji przekazanych przez jednostkę budżetową z konta 810 "Dotacje budżetowe" (księgowanie w końcu roku obrotowego),

3. pokrycia  amortyzacji   podstawowych   środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i prawnych   -Ma   761

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

1. Przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860 "Straty i zyski  nadzwyczajne oraz wynik finansowy" (księgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego),

2. Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223 "Rozliczenie  wydatków budżetowych" (pod datą sprawozdania finansowego),

3.  Wpływ środków z budżetu (dotacji) i innych środków przeznaczonych na   finansowanie inwestycji,

3a  Roczne  przeksięgowanie  wydatków   dokonanych   przez  jednostkę   ze środków  pomocowych  w  korespondencji   z kontem 228

4. Równowartość  środków   budżetowych   wydatkowanych  przez  jednostkę    budżetową   na finansowanie   j inwestycji   (  zapis  równoległy  do  zapłaty  Wn 810   Ma  800    )

Fundusz jednostki może ulegać zmianom także z innych przyczyn, określonych każdorazowo w przepisach szczególnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. W  celu rozgraniczenia funduszu jednostki w zależności od poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności tworzy się   następujące    rodzaje  funduszy

Ewidencję szczegółową prowadzi się według powyższych funduszy.

Konto 800.01 800.02 i 800.03 , 800.05   wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki  w środkach trwałych , w działalności inwestycyjnej oraz w wielkości funduszu obrotowego działalności podstawowej.

Zapisy   strony   Wn  konta  800    „ Fundusz   jednostki   „

Treść    operacji                                                    Konto przeciwstawne

1.  Przeksięgowanie    przekazanych   przez   jednostkę  dochodów

budżetowych  ( pod    datą   sprawozdania budżetowego )                                       222 – 89 - 1

2. Przeksięgowanie    przekazanych  w  danym  roku   dotacji budżetowych  i

środków  budżetowych  wykorzystanych  na  inwestycje                                           810- 89 - 1

4.  Pokrycie   amortyzacji   środków  trwałych oraz   wartości niematerialnych  i  prawnych    761

5 Pokrycie   amortyzacji  podstawowych  środków  trwałych  oraz  wartości

niematerialnych  i  prawnych     umarzanych   stopniowo                                                        761

Zapisy   strony   Ma  konta  800    „ Fundusz   jednostki    „

Treść    operacji                                                     Konto przeciwstawne

1. Przeksięgowanie   zrealizowanych przez jednostkę wydatków

budżetowych  (  pod   datą  sprawozdania  budżetowego   )

wydatków   krajowych                                                                                            223- 89-1

wydatków z  funduszy  pomocowych  lub   refinansowanych

z  funduszy  pomocowych                                                                                      228- 89-1

810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje - Konto 810 służy do ewidencji w jednostkach budżetowych:

- środków przekazywanych z budżetu na finansowanie inwestycji jednostek,

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:                                                           Konto  przeciwstawne

2    Równowartość   dokonanych  wydatków   inwestycyjnych

objętych planem finansowym   urzędu                                                                          800-03

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się:

- przeksięgowanie w końcu roku obrotowego rocznej    sumy  dotacji

przekazanych    i  wydatków  na sfinansowanie  własnych  inwestycji                       800-03

Ewidencję analityczną do konta 810 prowadzi się według jednostek , którym przekazano dotacje  oraz według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto  pomocnicze

810-89.1    Środki z budżetu   na   inwestycję „ Budowa   miejskiej  pływalni  w Łomży „.

Na koniec roku konto 810-89 -1 nie wykazuje salda.

860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy- Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.

W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma-zyski nadzwyczajne:

W końcu roku obrotowego  pod  datą  31 grudnia  księguje  się  na stronie Wn konta 860  się sumę:

- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem  401

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

-  pokrycie    kosztów  amortyzacji   w  korespondencji   z  kontem  761

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki,  saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest. w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 –3 "Fundusz obrotowy "

# Zapisy   strony   Wn  konta  860 „  Straty  i  zyski  nadzwyczajne oraz wynik   finansowy  „

Treść   operacji                                                    Konto przeciwstawne

1.Ujęcie    szkód  spowodowanych   zdarzeniami  losowymi

( pożarem, powodzią lub  innymi wypadkami   )                                         011- 891,080-89-1,

2. Ustalenie    wyniku finansowego  w  końcu  roku

- przeniesienie  kosztów   amortyzacji                                                             401 -89

3. Przeksięgowanie   dodatniego  wyniku   finansowego  (zysku  netto  )

z ubiegłego   roku    pod  datą  przyjęcia sprawozdania .                                         800

Zapisy   strony   Ma konta  860 „  Straty  i  zyski  nadzwyczajne oraz wynik finansowy  „

Treść   operacji                                                    Konto przeciwstawne

I Obroty  w  ciągu  roku

1. Otrzymane  odszkodowanie od  towarzystw  ubezpieczeniowych                         137 -89 -1

1.a  Przyznane  odszkodowanie z tytułu  strat                                                          240 –89-1

II. Ustalenie   wyniku   finansowego   w  końcu  roku   :

1. Przeniesienie   pokrycia  kosztów   amortyzacji                                                   761 – 88 - 1

2. Przeksięgowanie   ujemnego  wyniku  finansowego   (  straty  netto )  za  roku

ubiegły    pod   datę  przyjęcia   sprawozdania    finansowego                            800

998 -  Zaangażowanie  wydatków   budżetowych    roku  bieżącego

Na   stronie   Wn  konta  998    ujmuje się :

- równowartość   sfinansowanych  wydatków budżetowych  w danym  roku ,

- równowartość  zaangażowanych  wydatków , które  będą  obciążały  wydatki  roku

Następnego.

Na   stronie  Ma    konta  998  ujmuje  się   zaangażowanie   wydatków , czyli    wartość   umów ,decyzji   i innych  postanowień , których  wykonanie  spowoduje   konieczność  dokonania   wydatków   budżetowych  w roku   bieżącym.

Ewidencja   szczegółowa  do  konta  998 prowadzona jest  wg podziałek klasyfikacyjnych  planu  finansowego  z wyodrębnieniem   planu  niewygasających   wydatków.

Na  koniec  roku konta 998   na  wykazuje  się  salda.

999 -  Zaangażowanie   wydatków   budżetowych   przyszłych lat .

Służy do  ewidencji prawnego zaangażowania   wydatków budżetowych    przyszłych   lat oraz  niewygasających   wydatków , które  mają  być realizowane   w latach  następnych .

Konto   970  – Wydatki   strukturalne   -  służy  do  ewidencji  poniesionych  wydatków  strukturalnych   w  roku  budżetowym, sfinansowanych   ze  środków  krajowych

#### Wykaz   kont  syntetycznych   i   kont   analitycznych   budżetu  miasta ( organu )

I .   Wykaz      kont.

1.   Konta     bilansowe

1.  Zespół   1   - Środki    pieniężne

133      -    Rachunek   budżetu

2  Zespół   2   - Rozrachunki  i  roszczenia

223    -     Rozliczenie   wydatków   budżetowych

225    -    Rozliczenie  niewygasających   wydatków

227    -    Rozliczenie   dochodów  ze  środków   funduszy     pomocowych

228    -    Rozliczenie   wydatków   ze  środków  funduszy   pomocowych

240    -    Pozostałe    rozrachunki

3. Zespół     Dochody  i  wydatki  budżetu

901    -     Dochody     budżetu

902    -     Wydatki       budżetu

903   -      Niewykonane  wydatki

904   -      Niewygasające    wydatki

907    -    Dochody   z  funduszy   pomocowych

908    -    Wydatki  z  funduszy  pomocowych

c)  Wyniki    budżetu

960    -    Skumulowana   nadwyżka    lub niedobór  na  zasobach  budżetu

961   -     Niedobór   lub  nadwyżka   budżetu

967  -      Fundusze   pomocowe

II     Opis  kont  i zasad   ich  funkcjonowania  .

1.  Konta   bilansowe      służą      do   ewidencji   wartości   składników    majątkowych (  aktywów )  i  źródeł  ich  pochodzenia  (  pasywów)    Salda      kont   bilansowych   stanowią    podstawę   sporządzania   bilansu    jednostki.

133  -  Rachunek    budżetu   /  służy    do  ewidencji   wpływów    budżetowych   oraz    operacji  pieniężnych dokonywanych  na   bankowych   rachunkach  budżetu. Zapisy  księgowe    na  koncie   133     dokonywane   są wyłącznie  na  podstawie  dowodów  bankowych  i  muszą   być  zgodne  z  zapisami  w księgowości  banku. W  razie  stwierdzenia  błędu  w  dowodzie bankowym ,  księguje  się  sumy  zgodne  z  wyciągiem, natomiast  różnicę  wynikającą   z błędu  odnosi  się   na   konto   240  jako „  sumy  do  wyjaśnienia” .  Różnicę  tę   wyksięgowuje  się na  podstawie   dokumentu  bankowego zwierającego   sprostowanie   błędu.

Na   stronie   WN   konta  133 -89                                         Konto   przeciwstawne

ujmuje  się  :

1.  wpływ  dochodów   budżetowych na rachunek budżetu  jako   zwrot

należności  środków  pomocowych                                                                  241-89 -1

2 .  Błędy   i  omyłki   w  wyciągach     bankowych                                                  241 -89 -1

Na  stronie  Ma   konta  133 - 89 ujmuje  się :                    Konto   przeciwstawne

1.  wypłaty  z rachunku   budżetu na  pokrycie udziału  %  w  realizacji

Projektu                                                                                                  223 -89 - 1

Konto   133-89   może   wykazywać   saldo   Wn   lub  saldo  Ma. Saldo    Wn      oznacza    stan  środków   pieniężnych  na  rachunku budżetu. Saldo   Ma   konta  133  -89   oznacz   kwotę  wykorzystanego   kredytu   bankowego  udzielonego  przez   bank na   rachunku   budżet

223  -  „  Rozliczenie     wydatków    budżetowych „  /   służy   do  ewidencji  rozliczeń  z  jednostkami  budżetowymi z tytułu    dokonanych   przez  te   jednostki wydatków   budżetowych  . oraz  rozliczeń beneficjentów programów  z udziałem funduszy  pomocowych   lub udziałów  krajowych   z   wyłączeniem   wydatków    finansowych  lub  podlegających  refundacji  funduszy  pomocowych .

Na    stronie   Wn    konta   223 –89-1   ujmuje  się :    Konto  przeciwstawne

1.   środki  przekazane   z rachunku  budżetu    na  pokrycie  %  udziału wydatków         133-89-1

w realizacji    Projektu   na  konto  wyodrębnione     umiejscowione   w  jednostce

budżetowej

Na  stronie    Ma   konta   223 -89    ujmuje  się    wydatki   dokonane  przez  jednostki  budżetowe  w  wysokości   wynikającej  z okresowych sprawozdań  tych  jednostek  RB  28 S   w   korespondencji   z kontem  902 .

### Zapisy   strony  Ma   konta  223  -89                                   Konto przeciwstawne

1. Wydatki   dokonane  przez  jednostki  budżetowe w  wysokości

wynikającej  z okresowych   sprawozdań                                                            902

Saldo    Wn  konta  223   oznacza  stan  przelanych  środków   na rachunki bieżące    jednostek  budżetowych ,  lecz  nie   wykorzystanych  na  pokrycie   wydatków  bieżących

225  - Rozliczenie   niewygasających   wydatków   -  służy do ewidencji rozliczeń

z  jednostkami  budżetowymi  z tytułu   zrealizowanych  przez te  jednostki  niewygasających  wydatków.

Na  stronie    Wn  konta  225   ujmuje  się   :                                Konto  przeciwstawne

-środki   finansowe  przelane   z rachunku  budżetu

na  pokrycie niewygasłych   wydatków    jednostek budżetowych                     Ma          133 –3

Na   stronie  Ma   konta  225    ujmuje   się :

- realizowane   wydatki   przez   jednostki budżetowe                                        Wn    904

- przekazane  przelewy  środków   niewykorzystanych  na  dochody                 Wn    904

Budżetu

Konto 225  może  wykazywać saldo WN , które oznacza   stan niezrealizowanych  środków  przekazanych  jednostkom  budżetowym na realizację  wydatków  niewygasających .

228 – „  Rozliczenie   wydatków ze  środków  funduszy   pomocowych  „

służy    do  ewidencji  rozliczeń  z jednostkami  z tytułu   dokonanych przez te  jednostki    wydatków ze  środków   funduszy  pomocowych .Na   stronie   Wn  konta   228  -  ujmuje  się   środki  prze -89lane  z

rachunków   funduszy  pomocowych  na pokrycie  wydatków   jednostek  w  korespondencji   z  kontem  137 lub   potwierdzone   przez   jednostkę kopie  przelewu   środków    bezpośrednio przekazanych    Wykonawcy   na  zaliczki  i  roboty  Na  stronie   Ma   konta  228   ujmuje  się   wydatki   dokonane  przez

jednostki   w  wysokości   wynikającej  z okresowych  sprawozdań  tych  jednostek   w  korespondencji   z kontem  908 .

Zapisy    strony   Wn    konta  228  -89 -1                       Konto  przeciwstawne

1. Środki  przelane  z rachunków  środków pomocowych  na pokrycie

wydatków jednostek  ,beneficjentów  bezpośrednich §  1

przekazanych  Wykonawcy  na zaliczki  i  wykonane   roboty                     137-89 –1

Zapis   strony  Ma    konta  228  -89 -1                            Konto  przeciwstawne

1.Wydatki   dokonane   przez  jednostkę  w wysokości  wynikającej             908

z okresowych   sprawozdań   tych jednostek    sprawozdania  Rb 28 S

Ewidencję  szczegółową   do  konta   228    prowadzi  się  w  sposób umożliwiający  ustalenie  stanu   rozliczeń  z  poszczególnymi  jednostkami   z  tytułu   przelanych   na  rachunki środków

przeznaczonych    na  pokrycie   realizowanych   wydatków  ze środków  funduszy    pomocowych .

Saldo  WN  konta  228  oznacza    stan  przelanych  środków funduszy pomocowych    na rachunki   jednostek , lecz jeszcze niewykorzystanych  na pokrycie  wydatków.

240  „ Należności budżetu  miasta ”   służy   do  ewidencji   należności zaliczanych  do  należności   finansowych  środków   planowanych  do refundacji  z  EFRR .

Na     stronie    Wn   konta   241-89-1 -ujmuje  się   powstanie  i  zwiększenie  należności  finansowych     a  na  stronie  Ma  -   ich zmniejszenie .

Ewidencja  szczegółowa  prowadzona  do  konta   241-89-1 powinna zapewnić  możliwość  ustalania   stanu   należności z poszczególnymi kontrahentami   według  tytułów   należności .

Zapisy    strony  Wn  konta    241-89 -1                            Konta  przeciwstawne

1. Należności    budżetu   z funduszy  pomocowych                                              133 –89-1

### Zapisy    strony   Ma  konta  241 89-1                                  Konto  przeciwstawne

1. Zmniejszenie    należności  -  spłata     zwrotu  z  funduszy

Pomocowych  zaangażowanych   środków   budżetowych                                      133  -89 -1

Konto  241-89-1   może   wykazywać  dwa  salda. Saldo  Wn    oznacza   stan  należności    finansowych ,   a  saldo  Ma   stan nadpłat    z  tytułu   należności   finansowych.

242-89-1  -   „ Zobowiązania    finansowe   funduszu  pomocowego   do   budżetu  miasta  ”    służy  do   ewidencji   zobowiązań  zaliczanych  do  zobowiązań  finansowych . Na   stronie    Wn  konta   242-89-1    ujmuje  się  wartość   spłaconych   zobowiązań  finansowych ,  a  na  stronie  Ma   ujmuje  się   wartość  zaciągniętych    zobowiązań   finansowych  .

Ewidencja    szczegółowa   prowadzona  do  konta   242-89-1    powinna  zapewnić   możliwość  ustalania  stanu   zobowiązań  z  poszczególnymi kontrahentami  według   tytułów    zobowiązań.

Zapisy  strony  Wn  konta  242-89 - 1                                Konto  przeciwstawne

1. Wartość    spłaconych   zobowiązań  z funduszy  pomocowych

do  budżetu   miasta                                                                                           907- 89-1

###### Zapisy     strony    Ma   konta  242-89- 1

1.  Wartość    zobowiązań   z  funduszy  pomocowych

do budżetu  miasta                                                                                           228 – 89 – 1

Konto   242-89-1  może  wykazywać  dwa   sald .   Saldo  Wn   oznacza  stan    nadpłaconych

zobowiązań   finansowych  ,  a  saldo   Ma   stan zaciągniętych zobowiązań    finansowych .

902  -   „   Wydatki   budżetu”  służy  do  ewidencji   dokonanych  wydatków                                 budżetowych   gminy  i  powiatu

Zapisy   strony    Wn  konta   902   obejmują   wydatki               Konto  przeciwstawne

1.  Okresowe   sprawozdania   finansowe   RB 27 S  Urzędu  i innych

jednostek budżetowych , z wyłączeniem  wydatków  sfinansowanych  lub

zrefundowanych  ze  środków    pomocowych                                                     223  -89 - 1

2.  wydatki   objęte  planem  finansowym  Urzędu                                                133-89

Zapisy   strony    Ma   konta  902    obejmują  :

1.  przeniesienie w końcu  roku,  sumy dokonanych   wydatków  budżetowych  961

2. Zwroty  środków   bezpośrednio  na rachunek  budżetu   zmniejszające

Wykonanie  wydatków                                                                                    133 –89

Ewidencja   szczegółowa  do  konta   902  powinna   umożliwiać   ustalenie  stanu poszczególnych  wydatków   budżetu  według  podziałek  klasyfikacyjnych .

Saldo   Wn   konta  902   oznacza   sumę   dokonanych  wydatków   budżetu na dany  rok.

Pod    datą   ostatniego   dnia  roku  budżetowego  saldo   konta  902  przenosi  się   na  konto   961  „ Niedobór  lub  nadwyżka budżetu.

903   -  „ Niewykonane    wydatki” służy  do ewidencji  niewykonanych  wydatków   zatwierdzonych  do realizacji  w latach  następnych .

Na   stronie    Wn  konta  903   ujmuje   się   wartość  niewykonanych  wydatków  zatwierdzonych  przez  organ   stanowiący   do realizacji w latach  następnych w  korespondencji  z kontem  904 .

Pod   datą  ostatniego   dnia  roku budżetowego   saldo  konta  903  przenosi  się  na  konto  961 „  Niedobór  lub  nadwyżka  budżetu „.

904  -  „ Niewygasające   wydatki”  służy do  ewidencji   niewygasających wydatków   budżetowych. Podstawą    ujęcia   niewygasających     wydatków     w  sprawozdaniu   Rb 28  jest  uchwala     organu   stanowiącego     określająca   wykaz   tych  wydatków  i przeniesienie    środków   na  te  wydatki  na  wyodrębnione    subkonto  podstawowego   rachunku      bankowego  budżetu .

### Na  stronie   Wn   konta   904   ujmuje  się  :                     Konto  przeciwstawne

1. wydatki  jednostek   budżetowych   zgodnie z planem   niewygasających

wydatków na podstawie     sprawozdań                                      r                        Ma   225 – 89-1

.

2.  Przeniesienie    nie    wykorzystanych    wydatków niewygasających

na  dochody  budżetowe                                                                                      Ma  133 03

3.  Przeniesienie  równowartości  wydatków  dokonanych z  wyodrębnieniem

rachunków  środków  pomocowych  objętych  planem niewygasłych  wydatków

w  korespondencji   z kontem  960                                                                       Ma  960

Na  stronie  Ma  konta  904   ujmuje  się   wielkość zatwierdzonych   niewygasłych  wydatków.

Konto  904  możne  wykazywać  saldo  Ma   do czasu  zrealizowania   planu niewygasających    wydatków     lub  do  czasu  wygaśnięcia   planu niewygasających   wydatków.

907  -  „Dochody   z  funduszy  pomocowych”  służy   do ewidencji osiągniętych  dochodów z tytułu   realizacji  funduszy  pomocowych  .

Na   koniec  roku   budżetowego na koncie 907  nie  występuje  saldo .

Zapisy   strony  Wn   konta  907 – 89 -1                                konto przeciwstawne

1. Przeniesienie  w  końcu   roku , sumy  osiągniętych dochodów na  konto  967   .

Zapisy  strony  Ma konta  907    - 89 - 1                               Konto   przeciwstawne

1Dochody  osiągnięte  z tytułu  rozliczenia    zobowiązań  środków

pomocowych                                                                                                       242-89-1

908  -  „ Wydatki   z  funduszy  pomocowych”   służy   do  ewidencji   dokonanych   wydatków   w  ciężar   środków   funduszy  pomocowych .

Na   stronie   Wn   konta  908   ujmuje  się                                            konto  przeciwstawne

-   wydatki  na podstawie  sprawozdań  jednostek  z realizacji  wydatków          228  -89 -1

ze środków  funduszy pomocowych .

-

Na  stronie   Ma   konta  908   ujmuje  się  przeniesienie  w końcu  roku sumy

dokonanych   wydatków na konto    967.

Ewidencja   szczegółowa   do konta   908      umożliwia    ustalenie  stanu  poszczególnych  wydatków z poszczególnych  funduszy  pomocowych .

967  -  „  Fundusze  pomocowe” służy  do    ewidencji  stanu  funduszy pomocowych .

Pod  datą   ostatniego   dnia  roku  budżetowego  na   stronie Wn  konta   967 ujmuje się saldo  konta 908 ,a na  stronie   Ma  saldo  konta   907.

Ewidencję  szczegółową  do  konta   967  prowadzi   się dla poszczególnych  funduszy

pomocowych  według  zasad  określonych  w poszczególnych przepisach dotyczących  każdego funduszu.

Konto  967   może  wykazywać   saldo   Wn   lub   Ma   oznaczające stan  zaangażowania   funduszy  pomocowych .

Kontrola     finansowa    projektu     i  obieg   dokumentów   Projektu

nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08

1   Wstępna  kontrola      finansowa  Projektu    nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08

Wydatek  będzie  podlegał  rozliczeniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego   na lata 2007 – 2013  współfinansowanego   ze środków  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  na  podstawie   umowy

Nr   UDA- RPPD.03.01.00-20-026/08-00 z  dnia  12 lutego  2009 r  zawartej   w ramach  Osi  Priorytetu  III  Rozwój  turystyki  i  kultury    Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności  turystycznej  regionu.

.Wszelkie   operacje   gospodarcze  dotyczące   tego  projektu    powinny  być udokumentowane   prawidłowymi    dowodami     źródłowymi    w  sposób  kompletny     i rzetelny   , a  pracownicy    wskazani  do  realizacji   tego  projektu  zobowiązani   są przeprowadzić   bieżącą    kontrolę   finansową.

2.  Dowody  księgowe    potwierdzające    zakup  robót, usług    i  dostaw

1. Faktura  VAT                                                1   egz. oznaczony     „  ORGINAŁ „

2. Faktura  korygująca

3. Nota korygująca ,

4  Nota  księgowa  ,

5. Rachunek   z  wykonania   umowy

Zlecenia   lub  umowy   o dzieło.

6,  Polecenie   księgowania    PK

Faktura  VAT   powinna    zawierać   następujące     elementy   :

- nazwy  bądź nazwy   skrócone     sprzedawcy  i  nabywcy   oraz  ich  adresy ,

- numery  identyfikacji podatkowej  sprzedawcy i nabywcy  z  pewnymi zastrzeżeniami  zawartymi  w  § 12  ust 10 i 11 , a dotyczącymi   numerów  identyfikacyjnych ;

- numer kolejny  oznaczony  jako  „ FAKTURA VAT „ :

- dzień ,miesiąc i  rok wystawienia  faktury ,a w przypadku, gdy  data  ta  różni  się  od daty

sprzedaży również data   sprzedaży, w przypadku   sprzedaży  o charakterze     ciągłym

podatnik  może  podać  na  fakturze   miesiąc i rok dokonania  sprzedaży -   pod

warunkiem podania  daty  wystawienia  faktury  ,

-nazwa  (  rodzaj )  towaru  lub  usługi ,

-jednostka  miary i ilość  sprzedanych  towarów lub rodzaj usług :

- cena  jednostkowa   towaru lub  usługi     bez  kwoty  podatku  (  cenę  jednostkową  netto )

-  wartość  towarów lub  wykonanych  usług  , których   dotyczy  sprzedaż,  bez kwoty  podatku   ,( wartość  sprzedaży  netto )

- stawki  podatku ,

-  suma  sprzedaży netto  towarów  lub wykonanych   usług

- kwota   podatku  od  sumy   wartości  sprzedaży  netto   towarów  ( usług )  ,

- kwota   należności   ogółem  wraz  z należnym  podatkiem .

Zgodnie    z przepisami    ustawy  o VAT – zgodnymi  w  tym zakresie  z dyrektywami unijnymi  -  Faktury  VAT  nie  muszą   btć   podpisywane  ani  przez  wystawcę   ani  przez  odbiorcę.

Faktura     korygująca   lub  nota    korygująca

Zgodnie  z § 15  rozporządzenia Ministra  Finansów z  dnia  28 listopada 2008 r

( Dz. U, Nr  212,poz. 1337)  o   fakturach   jeżeli  nabywca   towaru  lub  usługi  otrzymał  fakturę   zawierającą  pomyłki  dotyczące   jakiejkolwiek  informacji  wiążącej  się  zwłaszcza  ze sprzedawcą   lub  nabywcą  lub  oznaczeniem  towaru  lub usługi   może   wystawić

fakturę   lub  notę  korygującą  .

Notę    korygującą    nie  można  wystawiać  ,  jeżeli  pomyłki  dotyczą   :

- jednostki  miary  i ilości  sprzedawanych   towarów  lub rodzaju  wykonywanych   usług ,

- ceny  jednostkowej   towaru lub  usługi  bez kwoty  podatku  ( cenę  jednostkową    netto ),

- wartości towarów  lub  wykonanych   usług , których  dotyczyła   sprzedaż   bez  kwoty  podatku ( wartość  sprzedaży  netto ),

- stawki  podatku  ,

-  sumy  wartości  sprzedaży netto  towarów lub  wykonanych  usług  z podziałem na poszczególne  stawki  podatku  , zwolnionych  od  podatku oraz  nie  podlegających opodatkowaniu ,

- kwoty  podatku  od  sumy  wartości sprzedaży  netto  towarów (  usług ) ,

- kwoty należności ogółem  wraz z należnym  podatkiem.

Nota  korygująca  jest  przesyłana   wystawcy   faktury  wraz z kopią  .  Jeżeli   wystawca  faktury  akceptuje  treść noty , potwierdza  ją   podpisem osoby  uprawnionej  do  wystawiania  faktury.

W  przypadku   gdy   faktura   zawiera   pomyłki   w  cenie , stawce lub  kwocie  podatku bądź w jakiejkolwiek innej  pozycji faktury   sprzedawca  wystawia  fakturę   korygującą . Faktura   korygująca  powinna  zwierać wyraz  „KOREKTA  „  albo  „FAKTURA KORYGUJĄCA”

, numer  kolejny , datę    jej  wystawienia   , dane  zawarte   w fakturze  , której   dotyczy   faktura .

3a) Przesłana   lub dostarczona   faktura     wykonawcy    robót  , usług   lub   dostaw

do  Urzędu  Miejskiego   w  Łomży   jest  zarejestrowana   w  rejestrze   korespondencji

w     Wydziale     Organizacji  i  Obsługi  .

Termin  dostarczenia  do   Koordynatora  Projektu    lub   do   Wydziału  Inwestycji

następnego   dnia  po  otrzymaniu   i    wpisaniu    do  rejestru     korespondencji   Wydziału .

Organizacyjnego .

b) .Faktura   Wykonawcy    za   wykonane    roboty    wraz   z protokołem   częściowego lub  ostatecznego   odbioru , ewentualnie  wymienione   dowody  księgowe   podlegają   wstępne

kontroli   finansowej , której   potwierdzenie   dokonania  będzie   stwierdzone  opisem  na  otwrotnej   stronie     oryginalnego   dokumentu   księgowego

1) pod   względem       zgodności   z   ustawy  „ Prawo  zamówień   publicznych    „

Osoby odpowiedzialne   za  wykonanie   tych   czynności    -  Koordynator  Projektu   , Pani  Anna Armista  Naczelnik  Wydziału Inwestycji   oraz  zgodności   z  ustawą   „ Prawo  zamówień  publicznych   „

1.1  Wydatku  dokonano   zgodnie  z zapisami   ustawy „ Prawo  Zamówień  Publicznych    ( Dz. U  nr 223 poz. 1653,z póż. zm)    w  trybie (  podaj  tryb  przetargowy.............................. )

na  mocy   art. (  podać   nr  artykułu )  lub   skorzystano   ze zwolnienia   na  podstawie

( podać    podstawę  prawną  )

czytelny   podpis   osoby  upoważnionej    data

1.2   . Kontrola   bieżąca  dokumentów    księgowych    pod  względem  merytorycznym    polega na  sprawdzeniu zgodności przedstawionych  wydatków   kwalifikowalnych    i  niekwalifikowalnych   zgodnie z  umową  o  dofinansowanie   projektu   podpisaną  z  Instytucja  Zarządzającą  , oraz   z  zatwierdzonym   harmonogramem  realizacji  Projektu .

Rozliczenie     kosztów    należy  sporządzić na  dodatkowym dokumencie    dołączonym  do

faktury z  czytelnym podpisem osoby  sporządzającej   rozliczenie  i  datę   sporządzenia   dokumentu.

Rozliczenie    wydatków do    faktury    nr   ..........            z   dnia

dotyczącej  realizacja    Projektu   „ Budowa   miejskiej  pływalni   w  Łomży  „

.

Rozliczenie    całkowitych  wydatków   kwalifikowalnych     w g   udziałów  :

całkowite  wydatki  kwalifikowalne   (    netto  ) kwota   ...............................

w  tym   pozycje   z  harmonogramu      kwota       .............................................

Wartość  podatku   VAT                                       kwota ..............................

Razem     wydatki     kwalifikowalne                    kwota  ...........................

z  tego  :

udział    dofinansowania  39,76 %   EFRR     kwota     ..................................

udział    dofinansowania   Miasta  Łomża,   60,24   %   kwota .......................

(   zgodnie   z zawartą   umową )

Rozliczenie    kosztów  niekwalifikowalnych

(  zgodnie  z Umową )    Miasto  Łomża                   kwota  ..............................

wydatki     niekwalifikowane   ( wykonane poza umową  )   kwota ....................

data i  czytelny     podpis  osoby   sporządzenia   rozliczenia.

Przeprowadzoną  kontrolę  w  tym zakresie upoważniony     pracownik      potwierdza     opisem :

„   sprawdzono   pod  względem  merytorycznym   „

data i    czytelny  podpis   lub podpis  i pieczątką  imienną osoby  upoważnionej  .   dokonania  kontroli. ( odwrotnej   stronie  oryginalnej   faktury )

wraz   z   wpisem   (  pieczątka  )

Wydatki   kwalifikowalne   w  kwocie  ..................  w tym :

- dofinansowanie  ze środków   EFRR

Wydatki  niekwalifikowalne     w  kwocie    ......................  finansowane    przez  Miasto

Łomża  . w tym :

wydatki  niekwalifikowane      zgodnie    z umową ............................

1.3 Kontrolę     bieżącą   pod  względem   zgodności   z planem   finansowym    polega

na  sprawdzeniu   zgodności    z planem  finansowym    oraz  zamieszczenia   klauzuli

na  dowodzie    księgowym    przez   pracownika   upoważnionego      wg   wzoru

Nr  konta   bankowego            Nr   47 1060 0076 0000 3310 0016 8459

„  Wydatek  podlega   ujęciu   w  księgach   rachunkowych i  mieści   się   w planie  finansowym    jednostki  „

Dział   .....    Rozdział  .......  §     kwota                              Wn  .......    Ma.......

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Wydatek   miesiąca  …………                                   czytelny   podpis       i  data

1.4   Kontrola  pod  względem  rachunkowym   polega  na   sprawdzeniu   faktur  VAT  czy  nie  zawierają  błędów  w  wyliczeniach  (   iloczyn należności  netto i stawki podatku  dają  kwotę należności  brutto ) Kontrola  pod  względem  formalnym  polega  na  sprawdzeniu ,  czy  faktura  odpowiadam   wymogom   określonym   dla   faktury    Vat   oraz  zamieszczeniu  klauzuli

„ Sprawdzono    pod  względem   formalno -  rachunkowym  „

data  i    czytelny podpis  osoby   upoważnionej

1.5    Do  obowiązków    głównego   księgowego     jednostki  finansów  publicznych  należy

dokonanie   wstępnej  kontroli zgodności  operacji  gospodarczych  i  finansowych  z planem  finansowym    oraz kompletności i rzetelności  dokumentów  dotyczących  operacji  gospodarczych i finansowych  .

Główny  księgowy  w przypadku ujawnienia   nieprawidłowości   w przedstawionych   dokumentach   o  zapłatę    zwraca  dokument   właściwemu  pracownikowi  w celu  ich  usunięcia . W  razie  nieusunięcia  nieprawidłowości    przez  pracowników   upoważnionych

do realizacji  projektu  , główny  księgowy   odmawia  podpisania  dokumentu   .

O  odmowie  podpisania  dokumentu i jej przyczynach    zawiadamia  pisemnie   Prezydenta

Miasta

Dowodem dokonania   takiej  kontroli   jest  podpis   złożony  na  dokumentach   dotyczących  danej  operacji .

Zatwierdzono    do  zapłaty

kwota .....................................

słownie  .................................

data  i  podpisy  osób   upoważnionych   i  imienne  pieczątki

Wykaz    wzorów  podpisów   dokumentów    dotyczących   realizacji   Projektu

nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08   pod  nazwą  „ Budowa  miejskiej  pływalni    w  Łomży „

1.  Wykaz   osób  uprawnionych  do  zamieszczania  adnotacji  na oryginalnych  dokumentach     księgowych

„Wydatku  dokonano   zgodnie  z zapisami   ustawy „ Prawo  Zamówień  Publicznych    ( Dz. U  nr 223 poz. 1653,z póż. zm)    w  trybie (  podaj  tryb  przetargowy.............................. )

na  mocy   art. (  podać   nr  artykułu )  lub   skorzystano   ze zwolnienia   na  podstawie   ( podać    podstawę  prawną  )

)

| L.P | Nazwisko i imię | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anna Armista | Naczelnik Wydz. Inwestycji |  |

2  Wykaz   osób  uprawnionych    do  zamieszczenia   adnotacji   na  oryginalnych

dokumentach    księgowych    „„   sprawdzono   pod  względem  merytorycznym  „

data i   czytelny    podpis  lub  podpis  z imienną  pieczątką  osoby  upoważnionej   data.      wraz   z   wpisem   (  pieczątka  )

Wydatki   kwalifikowalne   w  kwocie  ..................  w tym :

- dofinansowanie  ze środków   EFRR

Wydatki  niekwalifikowalne     w  kwocie    ......................  finansowane    przez  Miasto

Łomża  . w tym :

wydatki  niekwalifikowane      zgodnie    z umową  ..........  „

| L.P | Nazwisko i imię | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anna Armista | naczelnik Wydz. Inwestycji |  |

4  Wykaz  osób uprawnionym  do  umieszczenia   adnotacji  na  oryginalnych    dowodach księgowych  „„  Sprawdzono    pod  względem    formalno rachunkowym

data  i   czytelnych   podpis  osoby   upoważnionej

| L.P | Nazwisko i imię | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Joanna Buźniak | Inspektor w WRM |  |

5. Wykaz  osób uprawnionym  do  umieszczenia   adnotacji  na  oryginalnych    dowodach księgowych  „„  Wydatek  podlega   ujęciu   w  księgach   rachunkowych i  mieści   się   w planie  finansowym    jednostki  „

Nr   rachunku  bankowego    projektu    Nr   47 1060 0076 0000 3310 0016 8459

Dział   .....    Rozdział  .......  §     kwota                              Wn  .......    Ma.......

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Wydatek   miesiąca  …………. ……………….     czytelny podpis   i  data

| L.P | Nazwisko i imię | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Joanna Buźniak | Inspektor w WRM |  |

6. Wykaz  osób uprawnionym  do  umieszczenia   adnotacji  na  oryginalnych    dowodach księgowych   „Zatwierdzono    do  wypłaty    „

data  i     podpis  osób   upoważnionych  ,  imienna  pieczątka

| L.P | Nazwisko i imię | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzeziński Jerzy | Prezydent Miasta |  |
| 2 | Sroczyński Marcin Brunon | Z-ca Prezydenta Miasta |  |
| 3 | Choiński Krzysztof | Z – ca Prezydenta Miasta |  |
| 4 . | Jadwiga Kozłowska | Skarbnik Miasta |  |
| 5 | Teresa Morawska | Kierownik Oddziału Budżetu |  |

7  Wykaz  osób  uprawnionych    do  umieszczania  adnotacji     na   dowodach   księgowych

„Wydatek   strukturalny   „  -  pieczątka

Kategoria     .     podkategoria

kwota .........................

Data   i   czytelny   podpis  osób  upoważnionych

| L.P | Nazwisko i imię | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Joanna Buźniak | Inspektor WRM |  |

Ewidencja   księgowa    Projektu      nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08

Schemat  ewidencja    księgowa   w  jednostce  budżetowej tj. Urzędzie   Miejskim  w

Łomży

3.1.Podpisana    umowa   na  dofinansowanie    ze  środków  z  budżetu   Unii  Europejskiej    formie   zaliczki   lub   refundacji    poniesionych   wydatków   kwalifikowanych   na realizację Projektu    w postaci   płatności  pośrednich  i płatności  końcowej .  Przekazanie  płatności  okresowych    będzie  następowało  w terminie  30  dni kalendarzowych  od  dnia zaakceptowania    przez Instytucję  Zarządzającą   złożonego  przez Beneficjenta  wniosku o płatność .

Refundacji   podlegają    wydatki kwalifikowane , poniesione  nie  wcześniej  niż w  dniu

1  stycznia 2007 r  .

Wniosek  o płatność  końcową   składany  będzie   do  25 dni kalendarzowych   od  dnia

zakończenia    finansowego  realizacji  projektu   tj.  31 maja 2011 r

Płatność  końcowa  w  wysokości  co najmniej 5 % łącznej kwoty   dofinansowania   Projektu   zostanie  przekazana   po spełnieniu   warunków  zawartych  w  §  5  pkt.. 14. tj.

-   poświadczenia  przez Instytucję  Zarządzającą  ostatniego  wniosku  o płatność :

-   pozytywnego  wyniku  kontroli   przeprowadzonej przez  Instytucję Zarządzającą

oraz  stwierdzenia w  zakresie  osiągnięcia   zakładanych  rezultatów  realizacji  projektu , ,

-  potwierdzeniu  przez Instytucję   Zarządzającą   w informacji   pokontrolnej w  zakresie

prawidłowej   realizacji  Projektu  lub  usunięciu  nieprawidłowości .

3.2.Sprawdzone    faktury   do  względem      merytorycznym  , formalnym oraz   zatwierdzonej    do   zapłaty    przez  Prezydenta    lub upoważnioną   osobę     przez  Prezydenta    Miasta    oraz  przez    Skarbnika   Miasta     ewidencjonuje   się  wg   niżej  opisanego  schematu .

Poniesione     nakłady  przed  podpisaniem  umowy  do  dofinansowanie   zostaną  przeksięgowane     na  podstawie     wewnętrznego  dowodu   księgowego   PK

do   ewidencji   Projektu  z uwzględnieniem   udziału   dofinansowania  .

Do   zapłaty    faktury   są   upoważnione osoby :  Kierownik  Oddziału  Budżetu   oraz Zastępca    Prezydenta .

4.1)  ewidencja    poniesionych    nakładów   inwestycyjnych

Wn  konto   080 . 89 -1  (  środki  trwale   w  budowie ),

Ma  konto   201 – 89-1      Rozrachunki   z odbiorcami i  dostawcami

a) udział   %w  kosztach kwalifikowanych   UE zgodnie   z klasyfikacją   budżetową     §  6057

b) udział  % w  kosztach  kwalifikowanych  oraz  koszty i  niekwalifikowane ze  środków   krajowych

zgodnie   z  klasyfikacją  budżetową      §  6059

c koszty  niekwalifikowane  poza  umową  o dofinansowanie                                           §   6050

Nakłady   inwestycyjne     będą     zaksięgowane   na  podstawie   wewnętrznego   dokumentu  PK

w oparciu   o   fakturą  i  protokół   odebrania   robót    w  miesiącu    dostarczenia   faktury .

4.2   Nakłady  inwestycyjne   poniesione   od  1 stycznia  2007 r  na przygotowanie    inwestycji  (  dokumentacja   projektowa   i  techniczna  , koszty  wypisów  i  inne  koszty  kwalifikowane )  przez   podpisaniem   umowy na  dofinansowanie   zostaną   wewnętrznym dokumentem  księgowym  PK  przeksięgowane     na   konto   080 -89-1

Z  uwzględnieniem  %  udziału    dofinansowania    i kwalifikacji  budżetowej .

Ewidencja   środków    finansowych  w  organie

1. Zasilenie  środków   finansowych  na realizację  Projektu  dla  jednostki   budżetowej

a) przekazanie   z  dochodów   własnych   środków   na  wyodrębniony  rachunek

Projektu.  – (zasilenie   do   konkretnej   płatności    -  faktury )  ,

Ma  konto  133     Rachunek   budżetu  miasta

Wn konta  223 – 89-1     Rozliczenie   wydatków   budżetowych )  ,

należności  od   funduszy pomocowych  z EFRR

Wn  konto  241 –89- 1   Należność   budżetu   z  funduszu  pomocowego z EFRR

b )  Zaksięgowanie   memoriałowo   przekazanej zaliczki  na  konto  wydzielone   w

jednostce   budżetowej

Wn konto  228 – 89 – 1  /  Ma  konto  907 – 87- 1

c)  refundacja  wydatków  z lat  ubiegłych   ( z konta  wydzielonego   na  konto   dochodów

budżetu  miasta

Wn  konto  133     /  Ma  konto  907 – 89 - 1

2)  Zobowiązania   funduszy   środków   pomocowych EFRR   wobec rozliczenia  wydatków

budżetu:

Wn  konto  228 -89-1   Rozliczenie   wydatków    ze  środków   funduszy   pomocowych

Ma  konto  242 - 89.-1  Zobowiązanie  z   funduszu   środków  pomocowych

3 ).  Przeksięgowanie   wydatków  na  podstawie   sprawozdań   RB   28 S

Wn  konto  902  Wydatki   budżetu , Ma konto  223 – 89.-1  Rozliczenie  wydatków   budżetu ,

Wn  konto 908  wydatki z funduszy pomocowych , Ma konto 228-89-1 Rozliczenie

wydatków   z  funduszy  pomocowych

4) Przekazanie  środków  z rachunku  funduszy pomocowych   ( z jednostki

budżetowej )   na rachunek   budżetu

a)  rozliczenie  (  likwidacja  )  należności    budżetu

Wn  konto  133 Rachunek   budżetu  ,

Ma konto 241-89-1  Należność  budżetu z funduszy  pomocowych

b)rozliczenie  ( likwidacja ) zobowiązań  z funduszy  pomocowych

Wn  konto  242-89-1 Zobowiązanie  funduszy  pomocowych

Ma  konto   907  Dochody  z  funduszy  pomocowych

5) Przeksięgowanie   na  koniec  roku.

a)  Wn konto  967 Fundusz  w środkach pomocowych n, Ma konto  908  Wydatki  ze

środków  pomocowych

b)  Wn  konto  961  Nadwyżka  lub niedobór  , Ma konto  902 Wydatki   budżetu

c)  Wn  konto 907 Dochody z funduszy  pomocowych  , Ma konto  967  Fundusze pomocowe

Ewidencja   środków    finansowych  w  jednostce    budżetowej w  Urzędzie  Miejskim   w  Łomży  .

Wpływ   środków    na    wyodrębniony    rachunek  do realizacji   projektu:

umiejscowiony      w     jednostce   budżetowej

Nr   47 1060 0076 0000 3310 0016 8459

1. Zasilenie    rachunku     wyodrębnionego  do realizacji   projektu:

Wn   konto  137  - 89 – 1     Rachunek    wyodrębniony  środków  pomocowych

Ma  konto   223 –89 - 1  Rozliczenie   wydatków   w  jednostce

Ma  konto   228 – 89 – 1 Rozliczenie   wydatków pomocowych   w  jednostce.

1.a    Odsetki   od  środków   na rachunku  bankowym

Wn  konto   137 – 89 –1     Ma konto  240 – 89- 1

1b    Zwrot   odsetek    na  dochody   budżetu  miasta

Wn  konta 240-89 –1  , Ma  konto 137 – 89 – 1

2.   Opłata   zatwierdzonej   faktury

a)    ewidencja    nakładów

Wn  konta    080-89-1    Inwestycje  (  środki  trwale  w  budowie  )

Ma   konto   201-89-1    Rozrachunki  z odbiorcami i  dostawcami

z  uwzględnieniem     klasyfikacji     budżetowej

-    ze  środków    pomocowych    zgodnie   z klasyfikacją   budżetową        §  6057

-    ze  środków   krajowych  zgodnie   z  klasyfikacją  budżetową               §  6059

-    ze  środków    krajowych   zgodnie  z klasyfikacją                                  §  6050

b)  opłata   faktury  :

Wn  konto  201 -89 -1  Rozrachunki  z odbiorcami i  dostawcami

Ma konta  137-89.1 Rachunek środków  z  funduszy  pomocowych

c. Równoległe      księgowanie  :

Wn  konta   810 - 89 -1  dotacje   budżetowe  oraz  środki  z budżetu na inwestycje  ,

Ma konto  800 03     Fundusz    jednostki   .

3 a )W  momencie   wpływu  dotacji  rozwojowej   z  tytułu  refundacji   poniesionych

wydatków   na  wyodrębniony rachunek  bankowy   jednostka

budżetowa      Urzędu  Miejskiego   dokona  księgowania  .

Wn  konto  137 - 89-1  Rachunek  środków  pomocowych  „ Budowa   miejskiej  pływalni    w

Łomży

Ma konto  240 89-1-1Należność   budżetu z funduszy  pomocowych

3b)   Przekazanie  środków  z  dotacji   rozwojowej  w  wyniku  otrzymanej   refundacji

Wn  konto   240-89-1-2  Zobowiązanie   funduszu  pomocowego

Ma  konto   137-89-1    Rachunek  środków  pomocowych

4. Przeksięgowanie    sprawozdania  z wykonania planu wydatków   na  podstawie

dokumentu  wewnętrznego    polecenia  księgowania   PK   (  w    jednostce  budżetowej   )

Wn  konto 223-89-1    Rozliczenie    wydatków ,    Ma  kont  800.02

Wn  konto 228 –89-.1    Rozliczenie   wydatków   ze środków   funduszy  pomocowych

Ma  konto 800 .05      Fundusz  inwestycyjny     środkach  pomocowych

5)   Utworzenie    środka   trwałego  w    jednostce   budżetowej

a) Rozliczenie    inwestycji      kosztów   kwalifikowanych     finansowanych   ze środków   UE

wynikających     w  procentowego  udziału   w  finansowaniu  inwestycji

Ma  konto    080- 89-1 , Wn konto    011.89    środki    trwałe

Wn konto  013 .89    pozostałe  środki  trwałe  ( pierwsze  wyposażenie  )

b) Rozliczenie  inwestycji  kosztów  kwalifikowanych   i  niekwalifikowanych  wynikających     w

procentowego  udziału   w  finansowaniu  inwestycji

Ma  konto    080-  89-1 , Wn konto   011- 89    środki    trwałe

, Wn  konto  013 -.89    pozostałe  środki  trwałe  ( pierwsze  wyposażenie  )

, Wn  konto 020  - 89   wartości  niematerialne  i prawne

c  Wn  konto   800  02  Fundusz na  inwestycje  , Ma  konto  800 .01 Fundusz  środków  trwałych

d  Wn  konta   800 05   Fundusz  w środkach pomoc, Ma  Konto 800 .01  Fundusz  środków trwałych

6)  Przeksięgowanie  na  koniec  roku    .

a)   Wn konta   800 03  Fundusz  jednostki ,  Ma  konto    810 -89-1  Dotacje   na

inwestycje

b)  ustalenie    wyniku

Wn  konto   800  .01    fundusz  środków   trwałych

Ma  konto    860    Straty  i zyski  nadzwyczajne   oraz wynik    finansowy

c )  na  podstawie   sprawozdania   RB  28 S     księgowanie   na  kontach  pozabilansowych :

Wn  konto 998   -   zaangażowanie

Wn  konta 970 – 2  -  wydatki  strukturalne

7  Zaangażowanie  konto 998    wydatków bieżących  ze  środków   krajowych ,

8. Zaangażowanie  konto 999   wydatków  lat   przyszłych ze środków krajowych

9  Ewidencja     wydatków      strukturalnych    na  koncie 970  -    wydatki   poniesione  , sfinansowane

środkami   budżetu  miasta   uwzględniające   klasyfikację

Wydatki    niewygasające

I  rok

1.  Zwrot     środków   z niewygaslych   wydatków    z  jednostki   do  organu :

Ma  konto  137- 89 - 1   , Wn  konto  228 – 89-1 ,  Wn  konto  223 – 89 – 1,

1.a Ewidencja   w  organie:

Przekazanie środków na rachunek wydatków  niewygasających  pomocowych

Wn  konto  133 – 3  ,  Ma konta    133  -  z dochodow  budżetu  miasta

2.  Kwota  ujęta  w  wykazie  wydatków  , które  niegasają  z  końcem  roku    budżetowego :

Wn  konta  903  - 89 - 1 Niewykonane  wydatki / Ma  konto 904 –89 - 1   Niewygasające    wydatki

3.. Przeksięgowanie   w  końcu roku    salda  konta 903-89 - 1   na  konto 961 :

Ma  konta  903  - 89 - 1    /  Wn  konta  961    Niedobór   lub  nadwyżka   budżetu

###### II  rok    Ewidencja   w  organie

1 Przeniesienie      niedoboru   budżetu   na niedobór skumulowany

Ma  konto  961  Niedobór i nadwyżka  budżetu . Wn  konto  960   Skumulowana   nadwyżka   lub  niedobór    budżetu

2  Przekazanie  środków  finansowych   jednostce budżetowej  na realizację   Projektu  wydatków niewygasających  :

Wn  konto 225  Rozliczenie   wydatków  niewygasających,

Ma  konto   133 – 3   Rachunek  środków  niewygasających  środków  pomocowych .

3. Zwrot    niewykorzystanych    wydatków   niewygasających   po  upływie  terminów   uchwalonych    przez     Radę  Miasta .

Ma  konto  225  Rozliczenie   wydatków  niewygasających

Wn  konto  133 – 3   Rachunek  wydatków  niewygasających środkow   pomocowych

4 ) Przeksięgowanie    wydatków  niewygasających  na  podstawie   sprawozdania

Wn  konta  904 – 89 – 1   /  Ma  konta   225

II   rok   Ewidencja  w  jednostce    budżetowej

1. Realizacja    wydatków  niewygasającychn

a)  zasilenie   konta   wyodrębnionego   do realizacji   Projektu :

Wn  konto  137 – 89 – 1 n   /  Ma  konto 223 -89- 1  Rozliczenie   wydatków

budżetowych   niewygasających

b)   opłata    faktur

Wn  konto    080 -89 –1n   inwestycje   / Ma konto  201 – 89-1n  Rozrachunki  z dostawcami i odbiorcami ,

Ma  konto  137- 89 –1n    /Wn  konto    201 – 89-1n

c )  jednoczesne   księgowanie

Wn  konto  810 -89-1n Dotacje   budżetowe  lub środki   finansowe  na  inwestycje

Ma konto   800 -3  Fundusz   jednostki

2  Utworzenie   środka   trwałego

Wn  konto  011- 89  -1n  Środki  trwale  , Ma  konto  080 -89-1n Inwestycji (  środki trwale  w budowie )

3. Przeksięgowanie   w końcu  roku  obrotowego    salda  konta 810-89-3-1   na konto 800-3

Ma  konto  810-89-1n  Dotacje      / Wn  konto     800 -3   Fundusz  jednostki

4 Przeksięgowanie  na  koniec  roku

Wn konto 228 - 89 -1   Rozliczenie wydatków  budżetowych , Ma konto 800-02  Fundusz

Inwestycyjny

Wn konto 228- 89  -1    Rozliczenie  wydatków  funduszy  pomocowych  ,

Ma konto 800 -5   Fundusz   inwestycyjny  środków  pomocowych

5  Ustalenie    wyniku

Wn  konto    800- 02     Ma  konto    860    Straty i  zyski nadzwyczajne  oraz wynik

finansowy

Wn  konto    800 -05     ma  konto   860    straty  i  zyski  nadzwyczajne  oraz wynik

finansowy

Konto   970-2  Wydatki     strukturalne     -   ewidencja  pozabilansowa  .

Wydatki   poniesione   w roku  budżetowym  sfinansowane   ze  środków    krajowych  ,  dodatkowo  ewidencjonowane    zgodnie   z klasyfikacją    wydatków  strukturalnych  ogłoszonych    w  Rozporządzeniu   Ministra  Finansów

Promocja Projektu

Osoby   upoważnione   do realizacji  projektu    prowadza  akcję  promocyjną    w  czasie

Realizacji projektu   jak  również   po  jego  zakończeniu

A )  w terminie   30  dni  od podpisania  umowy  o  dofinansowaniu  z Instytucją  Zarządzającą  „  IZ”

Miasta   Łomża    ustawia     tablicę informacyjną   na   przedsięwzięciu   planowanym  do realizacji     wskazując   całkowity  koszt    Projektu      wynikający  z podpisanej  umowy     w  tym

dofinansowanie  z  EFRR    w   złotych   (  wg  obowiązujących     rozmiarów   i  trzech logotypów)

B  prowadzona   korespondencja     ma  zawierać   trzy  obowiązujące   logotypy

C po zakończeniu  zadania

-    Beneficjent    ustawia   tablicę pamiątkową   wg   obowiązujących

warunków  technicznych  ,  wpisując   całkowity  koszt   poniesiony   na realizacją   zgodny   z

umową   zaktualizowaną     w tym   dofinansowanie  z EFRR.

Przechowywanie    dokumentacji   projektu nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08

„ Budowa  miejskiej  pływalni  w Łomży  współfinansowango   ze  środków   EFRR   w ramach     Regionalnego  Programu  Operacyjnego   Województwa  Podlaskiego   w  latach      2007  -  2013

Osi   Priorytetowej  III  Rozwój  turystyki  i kultury.

Działania    3.1  Rozwój  atrakcyjności   turystycznej  regionu.

1. Dokumentacja  techniczna   z realizacji  Projektu    znajduje   się   w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego

w  Łomży   Ul. Stary  Rynek  14  w    Wydziale      Inwestycji

Dokumentację   techniczną    projektu   umieszczono    w segregatorach   o   numerach

oznaczonych     logo   Unii Europejskiej  , Logo  Programu Regionalnego   oraz   informacją o  współfinansowaniu   Projektu  przez   Unię  Europejską   o  treści

Projekt nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08  „ Budowa  miejskiej  pływalni  w Łomży „ współfinansowanego   ze  środków   EFRR   w ramach      Regionalnego  Programu  Operacyjnego   Województwa  Podlaskiego   w  latach      2007  -  2013

2. Dokumentacja   przetargowa  z realizacji   Projektu  nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08  „ Budowa  miejskiej  pływalni  w Łomży „  znajduje  się    w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego

w  Łomży   Ul. Stary  Rynek  14  w    Wydziale      Inwestycji

Dokumentację   przetargową    projektu   umieszczono    w segregatorach   o   numerach

oznaczonych     logo   Unii Europejskiej  , Logo  Programu Regionalnego   oraz   informacją o  współfinansowaniu   Projektu  przez   Unię  Europejską   o  treści

Projekt nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08  „ Budowa  miejskiej  pływalni  w Łomży  współfinansowanego   ze  środków   EFRR   w ramach   Regionalnego  Programu  Operacyjnego   Województwa  Podlaskiego   w  latach      2007  -  2013

3  Dokumentacja    księgowa   z realizacji  Projektu   nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08  „ Budowa  miejskiej  pływalni  w Łomży „  znajduje  się    w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego

w  Łomży   Ul. Stary  Rynek  14  w    Wydziale    Rozwoju  Miasta

Dokumentację   przetargową    projektu   umieszczono    w segregatorach   o   numerach

oznaczonych     logo   Unii Europejskiej  , Logo  Programu Regionalnego   oraz   informacją o  współfinansowaniu   Projektu  przez   Unię  Europejską   o  treści

Projekt nr  WND-RPPD.03.01.00-20 –026/08  „ Budowa  miejskiej  pływalni  w Łomży  współfinansowanego   ze  środków   EFRR     w   ramach    Regionalnego  Programu  Operacyjnego   Województwa  Podlaskiego   w  latach      2007  -  2013